CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

HỢP ĐỒNG THI CÔNG
Số:  04/2024/HĐTC
- Căn cứ bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 và bộ luật thương mại số 36/2005/QH11 của quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005.
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.
Hôm nay, ngày 15 tháng 08 năm 2024, tại Ngân hàng Agribank – CN huyện Kiến Thuỵ, chúng tôi gồm có:
BÊN A: NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN KIẾN THUỴ HẢI PHÒNG (Bên thuê thi công)
Đại diện	: Ông Nguyễn Đức Chí	Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ	: Số 4 Cẩm Xuân, Thị Trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Tài khoản	: .................................. tại ngân hàng Agribank – CN Kiến Thuỵ
Mã số thuế	: 0100686174-900
BÊN B	: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN (Bên thi công)
Đại diện	: Ông Nguyễn Sĩ Sơn	Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ	: Thôn 2 (tại nhà ông Nguyễn Sĩ Định), xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Tài khoản	: 13456888888 tại Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Hải Phòng
Mã số thuế	: 0202111150
Sau khi thỏa thuận, hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng thi công với các điều khoản sau:
ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ GIÁ HỢP ĐỒNG
Bên A đồng ý giao và bên B đồng ý nhận khoán gọn toàn bộ các chi phí để thực hiện thi công với các nội dung công việc sau:
+ Thi công sửa chữa mái nhà phòng bảo vệ + mái cây ATM tại ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Kiến Thuỵ (bao gồm vật tư và nhân công).
Bên A đồng ý giao khoán cho bên B thực hiện các công việc nêu trên với:
Giá trị hợp đồng: 59.400.000 đ (Giá đã bao gồm 8% VAT).
(Bằng chữ: Năm mươi chín triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn ./.)
ĐIỀU 2: ĐỊA ĐIỂM THI CÔNG
Tại: Địa chỉ Số 4 Cẩm Xuân, thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng .
Hạng mục: Thi công sửa chữa mái nhà phòng bảo vệ + mái cây ATM tại ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Kiến Thuỵ.
ĐIỀU 3: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC VÀ THANH TOÁN
-	Ngày khởi công dự kiến: 16/08/2024
-	Thời gian thi công: trong vòng 30 ngày kể từ ngày khởi công.
-	Bên A tổ chức nghiệm thu khi bên B hoàn thành xong công việc.
-	Thanh toán theo khối lượng thực tế mà hai bên nghiệm thu.
-	Thời hạn thanh toán: Bên A tiến hành làm thủ tục thanh toán tiền cho bên B trong vòng 30 ngày sau khi bên B xuất hóa đơn GTGT.
-	Phương thức thanh toán: Chuyển khoản
ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
4.1. Trách nhiệm của bên A
· Bàn giao mặt bằng thi công cho bên B
· Bàn giao mọi hồ sơ, bản vẽ, tài liệu cần thiết cho bên B
· Cung cấp điện nước thi công, điện nước sinh hoạt trên công trường.
· Cung cấp kho chứa vật tư.
· Tổ chức bảo vệ an ninh trật tự trong phạm vi công trình.
· Quản lý thống nhất mặt bằng xây dựng sau khi bàn giao.
· Bên A có quyền yêu cầu Bên B tăng số lượng nhân công nếu thấy Bên B không đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.
· Kiểm tra, giám sát khối lượng, chất lượng thi công công trình, cung cấp bản vẽ biện pháp thi công, và các bản vẽ biện pháp thi công khác liên quan được Chủ đầu tư phê duyệt và đôn đốc nhà thầu thực hiện theo biện pháp thi công.
· Có quyền yêu cầu Bên B dừng hoạt động và chuyển giao cho bên thứ ba nếu Bên B thi công không đúng yêu cầu hoặc không tăng tiến độ theo yêu cầu của Bên A.
4.2. Trách nhiệm của bên B
· Thi công đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ kèm theo, đảm bảo yêu cầu chất lượng, kỹ thuật mỹ thuật của công trình. Tuân thủ sự giám sát, hướng dẫn về kỹ thuật của bên A.
· Bên B phải chịu trách nhiệm chuẩn bị số lượng nhân công và trình độ tay nghề để đảm bảo hoàn thành về kỹ thuật xây công trình,bảo đảm thi công theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, phù hợp với tiêu chuẩn xây dựng, quy trình quy phạm và yêu cầu kỹ mỹ thuật trong xây dựng.
· Chịu trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định của Nhà nước (thời gian 12 tháng)
· Thi công đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ được phê duyệt, đảm bảo yêu cầu chất lượng, kỹ thuật mỹ thuật của công trình. Tuân thủ sự giám sát, hướng dẫn về kỹ thuật của bên A.
· Bên B tự chịu trách nhiệm trước cơ quan pháp luật nhà nước về các hành vi vi phạm pháp luật bởi bất kỳ công nhân nào của bên B.
· Bên B tự cấp dụng cụ thi công và nhân công đảm bảo tiến độ thi công theo yêu cầu của Bên A
· Thực hiện đầy đủ các chế độ Nhà nước quy định đối với người lao động làm việc tại công trình.
· Kỹ thuật bên A và bên B phối hợp với nhau để lập bản vẽ biện pháp thi công và các hồ sơ phục vụ  thi công khác.
ĐIỀU 5: CAM KẾT
-	Trong quá trình thi công, nếu có vướng mắc, hai bên phải gặp nhau bàn bạc thống nhất để đảm bảo chất lượng công trình. Trường hợp hai bên không tự giải quyết được sẽ đưa vụ tranh chấp ra tòa án.
-	Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu một trong hai bên đơn phương phá vỡ hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 15% giá trị hợp đồng.
-	Bên nào vi phạm các điều khoản trên sẽ phải chịu trách nhiệm vật chất theo qui định của các văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành về phạt vi phạm chất lượng, số lượng, thời gian địa điểm  thanh toán…vv mức phạt cụ thể do hai bên thoả thuận dựa trên khung phạt Nhà nước đó qui định trong các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế.
-	Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo pháp luật hiện hành.
-	Nếu trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng bên B đã thi công xong và xuất hoá đơn tài chính cho bên A. Không bên nào vi phạm nội dung hợp đồng trên thì coi như đã thống nhất thanh lý hợp đồng này.
-	Hợp đồng được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ một (01) để thực hiện.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 09 tháng 09 năm 2024

BIÊN BẢN NGHIỆM THU
KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
Hạng mục: Thi công sửa chữa mái nhà phòng bảo vệ + mái cây ATM tại ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Kiến Thuỵ
    
Địa chỉ: Số 4 Cẩm Xuân, thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng
Hạng mục: Thi công sửa chữa mái nhà phòng bảo vệ + mái cây ATM tại ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Kiến Thuỵ
1. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
Bên thuê thi công: NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN KIẾN THUỴ HẢI PHÒNG (Bên A)
Đại diện: ....................................................
Chức vụ: .....................................................
Bên thi công: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BẢO BÌNH (Bên B)
Đại diện: Ông Nguyễn Sĩ Sơn
Chức vụ: Giám đốc
1. Thời gian nghiệm thu:
Bắt đầu	:  16h20’ ngày 09 tháng 09 năm 2024
Kết thúc	:  16h50’ ngày 09 tháng 09 năm 2024
Tại	:  Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Kiến Thuỵ
Địa chỉ	:  Số 4 Cẩm Xuân, thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng
2. Đánh giá công việc đã thực hiện 
Hai bên tiến hành nghiệm thu bàn giao hoàn thành công việc:
+ sửa chữa mái nhà phòng bảo vệ + mái cây ATM tại ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Kiến Thuỵ (bao gồm cả vật liệu và nhân công).
a/ Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
-	Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt và những thay đổi thiết kế đó được chấp nhận;
-	Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN;
-	Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;
b/ Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng công trình xây dựng.
c/ Các ý kiến khác:   Không
3. Kết luận:
- Chấp nhận nghiệm thu
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