|  | Mẫu số 08a Mã hiệu: …………..... Số: …………………... |
| --- | --- |

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

(Áp dụng đối với các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp)

1. Đơn vị sử dụng ngân sách: UBND XÃ KIẾN QUỐC

2. Mã đơn vị:  1012026 Mã nguồn: 12

3. Mã CTMTQG, Dự án ODA ...:…………………………………………………………………………

4. Căn cứ Hợp đồng số 25.10/2024/HĐ-TCXD ký ngày 25 tháng 10 năm 2024 và phụ lục hợp đồng kèm theo giữa tên UBND xã Kiến Quốc và Công ty TNHH Xây Dựng Định Sơn; giá trị hợp đồng và các phụ lục hợp đồng đã ký: 291.481.000 đồng

5. Căn cứ Biên bản nghiệm thu ngày 13 tháng 12 năm 2024 giữa UBND xã Kiến Quốc và Công ty TNHH Xây Dựng Định Sơn:

Đơn vị: Đồng

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Số lượng |  | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |  | (5) | (6) |
| 1 | Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3, đất cấp II | 100m3 | 13,5012 |  | 2.511.527 | 33.908.610 |
| 2 | Đào bùn trong mọi điều kiện, bùn lẫn rác | m3 | 337,532 |  | 288.909 | 97.516.110 |
| 3 | Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3, đất cấp II | 100m3 | 13,355 |  | 1.181.113 | 15.774.596 |
| 4 | Đắp bờ kênh mương bằng thủ công, dung trọng <= 1,45 T/m3 | m3 | 333,893 |  | 164.678 | 54.985.017 |
| 5 | Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại II, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : > 5 cây | 100m2 | 26,746 |  | 947.622 | 25.345.098 |
| 6 | Ca máy vận chuyển máy xúc, phao thép (đi, về) | ca | 4 |  | 3.695.074 | 14.780.297 |
| 7 | Ca phao thép | ca | 120 |  | 47.666 | 5.719.975 |
| 8 | Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 1m, đường kính <=1000mm | đoạn ống | 16 |  | 2.093.277 | 33.492.433 |
| 9 | Đắp đất lưng cống buy | m3 | 53,969 |  | 164.678 | 8.887.653 |
| Tổng số |  |  |  |  |  | 290.409.789 |
| Làm tròn |  |  |  |  |  | 290.409.000 |

6. Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:

- Thanh toán tạm ứng: 0 đồng - Thanh toán trực tiếp: 0 đồng

7. Số dư tạm ứng đến cuối kỳ trước: 0 đồng

8. Số đề nghị thanh toán kỳ này: 290.409.000 đồng

- Thanh toán tạm ứng: 0 đồng - Thanh toán trực tiếp: 290.409.000 đồng

| ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẤP HÀNG HÓA, DỊCH VỤ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) | Ngày…..tháng…..năm 2024 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |