CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH

Công trình: Cửa hàng điện máy công ty Vượng An Phát

Địa chỉ: thôn Trà Phương, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, tp. Hải Phòng

- Căn cứ vào hợp đồng số: 1102/HĐTC-ĐS-VAP  ngày 11 tháng 02 năm 2024.

- Căn cứ vào khối lượng thi công thực tế ;

Hôm nay, ngày .... tháng .... năm 2024, tại cửa hàng điện máy công ty Vượng An Phát, thôn Trà Phương, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, tp. Hải Phòng chúng tôi gồm có:

- Đại diện bên chủ đầu tư (Bên A): CÔNG TY TNHH VƯỢNG AN PHÁT

Bà: Nguyễn Hương Xuân -  Chức vụ: Giám đốc

- Đại diện bên thi công (Bên B): CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN

Ông: Nguyễn Sĩ Sơn      Chức vụ : Giám đốc

Hai bên cùng nhau xác nhận khối lượng và hạng mục công việc đã hoàn thành như sau:

| STT | Hạng mục công việc | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phá dỡ tường cũ | m2 | 130 | 150.000 | 19.500.000 |
| 2 | Xây tường (bao gồm vật tư và nhân công) | m2 | 190 | 900.000 | 171.000.000 |
| 3 | Lát nền (bao gồm vật tư và nhân công) | m2 | 310 | 350.000 | 108.500.000 |
| 4 | Vệ sinh, dỡ khung thạch cao hỏng, thay khung mới (bao gồm vật tư và nhân công) | m2 | 480 | 80.000 | 38.400.000 |
| 5 | Trần thạch cao (bao gồm vật tư và nhân công) | m2 | 390 | 100.000 | 39.000.000 |
| 6 | Vách kính cường lực (bao gồm vật tư và nhân công) | m2 | 80 | 450.000 | 36.000.000 |
| 7 | Vách PVC Foam cốt trắng 3 (bao gồm vật tư và nhân công) | m2 | 50 | 360.000 | 18.000.000 |
| 8 | Dây điện 1x1.5mm (bao gồm vật tư và nhân công) | m | 1300 | 5.500 | 7.150.000 |
| 9 | Phá dỡ mái tôn cũ hỏng, thay thế tôn mới (bao gồm vật tư và nhân công) | m2 | 350 | 400.000 | 140.000.000 |
| 10 | # Lắp đặt chậu tiểu nam (bao gồm vật tư và nhân công) | # bộ | # 2 | # 2.630.000 | 5.260.000 |
| 11 | # Lắp đặt chậu xí bệt (bao gồm vật tư và nhân công) | # bộ | # 4 | # 2.000.000 | # 8.000.000 |
| 12 | # Lắp đặt Gương inax (bao gồm vật tư và nhân công) | # cái | # 2 | # 1.300.000 | # 2.600.000 |
| 13 | # Lắp đặt Lavabo âm (bao gồm vật tư và nhân công) | # bộ | # 2 | # 1.300.000 | # 2.600.000 |
| 14 | # Lắp đặt Si phông (bao gồm vật tư và nhân công) | # bộ | # 8 | # 500.000 | 4.000.000 |
| 15 | # Lắp đặt Van xả tiểu nam (bao gồm vật tư và nhân công) | # bộ | # 2 | # 850.000 | 1.700.000 |
| 16 | # Lắp đặt Vòi lavabo (bao gồm vật tư và nhân công) | # bộ | # 2 | # 700.000 | 1.400.000 |
| 17 | # Lắp đặt Vòi rửa vệ sinh (bao gồm vật tư và nhân công) | # cái | # 4 | # 180.000 | 720.000 |
|  | # Tổng: |  |  |  | 603.830.000 |
|  | # VAT (8%): |  |  |  | 48.306.400 |
|  | # Thành Tiền: |  |  |  | 652.136.400 |

Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi hai triệu một trăm ba mươi sáu nghìn bốn trăm đồng./.

| ĐẠI DIỆN BÊN A (Ký tên, đóng dấu) | ĐẠI DIỆN BÊN B (Ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |