CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH

Công trình: Bể PCCC công trình EH

Địa chỉ: KCN Tràng Duệ, An Dương, tp. Hải Phòng

- Căn cứ vào hợp đồng số:01/HĐNC/ĐC-M-EH  ngày 02 tháng 10 năm 2024.

- Căn cứ vào khối lượng thi công thực tế ;

Hôm nay, ngày 20 tháng 03 năm 2025, tại KCN Tràng Duệ, An Dương, tp. Hải Phòng chúng tôi gồm có:

- Đại diện bên chủ đầu tư (Bên A): CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG CHÁY CÔNG NGHỆ CAO ĐẤT CẢNG

Ông (Bà): ……………….……………….  -  Chức vụ: ……………………

- Đại diện bên thi công (Bên B): CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN

Ông: Nguyễn Sĩ Sơn      Chức vụ : Giám đốc

Hai bên cùng nhau xác nhận khối lượng và hạng mục công việc đã hoàn thành như sau:

| STT | Tên hàng hóa - dịch vụ | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đào móng bể | m3 | 140,00 | 68.000 | 9.520.000 |
| 2 | Đóng cọc tre (bao gồm vật tư + nhân công) | m | 3710,00 | 9.000 | 33.390.000 |
| 4 | Đổ bê tông lót (bao gồm vật tư + nhân công) | m3 | 10,00 | 1.225.800 | 12.258.000 |
| 5 | Ghép ván khuôn bê tông lót (bao gồm vật tư + nhân công) | m2 | 3,20 | 181.600 | 581.120 |
| 6 | Lắp dựng cốt thép đáy bể (bao gồm vật tư + nhân công) | kg | 2230,00 | 20.884 | 46.571.320 |
| 7 | Ghép ván khuôn đáy bể (bao gồm vật tư + nhân công) | m2 | 6,20 | 290.560 | 1.801.472 |
| 8 | Đổ bê tông đáy bể (bao gồm vật tư + nhân công) | m3 | 25,00 | 1.820.000 | 45.500.000 |
| 9 | Xây gạch thành bể (bao gồm vật tư + nhân công) | m3 | 11,00 | 2.150.000 | 23.650.000 |
| 11 | Ghép ván khuôn nắp bể (bao gồm vật tư + nhân công) | m2 | 55,00 | 181.600 | 9.988.000 |
| 12 | Lắp dựng cốt thép nắp bể (bao gồm vật tư + nhân công) | kg | 850,00 | 20.884 | 17.751.400 |
| 13 | Đổ bê tông nắp bể (bao gồm vật tư + nhân công) | m3 | 9,00 | 1.725.000 | 15.525.000 |
| 14 | Lắp dựng cốt thép miệng bể (bao gồm vật tư + nhân công) | kg | 30,00 | 20.884 | 626.520 |
| 15 | Đổ bê tông miệng bể (bao gồm vật tư + nhân công) | m3 | 0,50 | 1.997.600 | 998.800 |
| 17 | Nắp miệng bể | cái | 1,00 | 908.000 | 908.000 |
| 18 | Láng vữa đáy bể + đánh xi măng lòng bể (bao gồm vật tư + nhân công) | gói | 1,00 | 13.668.000 | 13.668.000 |
| 20 | Di chuyển cây giải phóng mặt bằng phục vụ thi công | gói | 1,00 | 2.724.000 | 2.724.000 |
| Tổng |  |  |  |  | 235.461.632 |
| Thuế GTGT (8%) |  |  |  |  | 18.836.931 |
| Thành Tiền |  |  |  |  | 254.298.563 |

Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tư triệu hai trăm chín mươi tám nghìn năm trăm sáu mươi ba đồng./.

| ĐẠI DIỆN BÊN A (Ký tên, đóng dấu) | ĐẠI DIỆN BÊN B (Ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |