CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG TRỌN GÓI
Số:  28/2025/HĐTCXDTG/ĐS-NHCSXHKT

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015;
Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/6/2005;
Căn cứ khả năng và nhu cầu của các bên.
Hôm nay, ngày 10 tháng 03 năm 2025, tại trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kiến Thụy, chúng tôi gồm:
Bên A 	: PGD Ngân hàng CSXH huyện Kiến Thụy
Địa chỉ	: Số 4 Cẩm Xuân - TT. Núi Đối - Kiến Thụy - Hải Phòng.
Điện thoại	: 0225.3881522	
Số tài khoản	: 2109111000001, tại NH Nông nghiệp và PTNT huyện Kiến Thụy
Người đại diện : Nguyễn Xuân Trường 	- Chức vụ: Giám đốc 
Bên B	  : CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
Địa chỉ	: Thôn 1, Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng.
Điện thoại	: 0369356666					Fax: 
Số tài khoản	: 13456888888 	Tại Ngân hàng  ACB - Chi nhánh Hải Phòng
Mã số thuế	: 0202111150  
Người đại diện: Nguyễn Sĩ Sơn	- Chức vụ: Giám đốc
Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng thi công sơn tường trọn gói tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Kiến Thụy với nội dung sau:
Điều 1. Nội dung hợp đồng
Bên A đồng ý giao và bên B đồng ý nhận thi công (sơn tường trọn gói) tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Kiến Thụy cụ thể như sau:
	STT 
	NỘI DUNG
	ĐVT    
	SL
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN 
	GHI CHÚ

	1
	Tường bao
	M2
	110
	85.000
	9.350.000
	 

	2
	Hiên, cầu thang
	M2
	420
	85.000
	35.700.000
	 

	Tổng cộng trước thuế
	45.050.000
	 

	Thuế 8%
	3.604.000
	 

	Tổng thanh toán sau thuế
	48.654.000
	 


Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu sáu trăm năm mươi tư nghìn đồng./.
(Giá trên đã bao gồm thuế, vận chuyển và thi công trọn gói)
Điều 2. Cách thức thực hiện
a) Bên B cung cấp nhân lực, vật liệu, máy móc, thiết bị thi công và các điều kiện vật chất liên quan khác đủ số lượng và chất lượng theo yêu cầu của bên A để thực hiện các công việc theo nội dung Hợp đồng.
b) Bên B thi công theo quy trình kỹ thuật như sau :
- Làm sạch bề mặt tường, cạo lớp sơn cũ, vệ sinh tường.
- Sơn lót, sơn tường bằng lớp sơn ngoài trời.
c) Bên A cử người kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình thi công.
Điều 3. Thanh toán
Sau khi bên B hoàn thành việc thi công có biên bản nghiệm thu, bên B phát hành hoá đơn giá trị gia tăng cho bên A, Bên A thanh toán 100% giá trị của hợp đồng (tương ứng với số tiền là: 48.654.000 VNĐ).
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A
4.1. Quyền của bên A
a) Bên A có quyền yêu cầu bên B sửa chữa, giao hàng và thi công đúng số lượng, chủng loại, chất lượng tại thời gian và địa điểm đã thỏa thuận.
b) Bên A có quyền yêu cầu sữa chữa, đổi trả nếu hàng hóa bị lỗi, hư hỏng.
c) Bên A có quyền yêu cầu bên A sửa chữa, vận chuyển và thi công theo yêu cầu của mình.
4.2. Nghĩa vụ của bên A
a) Bên A có nghĩa vụ thanh toán tiền hàng đúng thời hạn, nếu chậm thanh toán, bên A phải trả lãi suất chậm trả theo quy định.
b) Bên A có nghĩa vụ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho bên B trong quá trình vận chuyển và thi công.
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B
5.1. Quyền của bên B
Bên B có quyền yêu cầu bên A thanh toán đúng hạn, nếu quá hạn thanh toán 30 ngày mà bên A vẫn chưa thanh toán hoặc thanh toán chưa đủ thì bên B có quyền khởi kiện bên A.
5.2. Nghĩa vụ
a) Bên B có nghĩa vụ thi công đúng thời gian và địa điểm thỏa thuận; hàng hóa phải đảm bảo đúng mẫu mã, chất lượng, và số lượng; trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng không thể đảm bảo thi công đúng tiến độ thì phải thông báo trước cho bên A biết.
b) Bên B có nghĩa vụ thi công theo yêu cầu của bên A.
c) Trường hợp hàng bị lỗi, bên B phải đổi mới trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày phát hiện lỗi.
d) Bảo hành 1 năm với sản phẩm làm mới và 06 tháng với công việc sửa chữa kể từ ngày bàn giao nghiệm thu sản phẩm. Chỉ bảo hành sản phẩm khi có lỗi của của nhà sản xuất (không bảo hành do yếu tố của người thứ 3 mang lại).
Điều 6. Trách nhiệm bồi thường và phạt vi phạm
6.1. Bồi thường thiệt hại
Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chạn, hạn chế thiệt hại cho mình.
6.2. Phạt vi phạm
Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm.
Điều 7: Sự kiện bất khả kháng
Sự kiện bất khả kháng là sự kiện mang tính chất khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, lũ lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh,..và các thảm họa khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, Khi có sự cố xảy ra, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng cũng phải có nghĩa vụ thông báo cho bên kia về sự kiện bất khả kháng trong vòng 07 ngày ngay khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.
Điều 8. Giải quyết tranh chấp hợp đồng
Nếu có tranh chấp phát sinh, hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, thỏa thuận các bên cùng có lợi. Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì sẽ yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Chi phí cho mọi hoạt động kiểm tra, xác minh, lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.
Điều 9. Điều khoản chung
Hợp đồng được lập thành ba (03) bản tiếng Việt, bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.
Trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh hoặc điều chỉnh nào liên quan đến hợp đồng này thì mọi phát sinh, điều chỉnh đó phải được lập thành văn bản và ký bởi hai bên trước khi có hiệu lực.
	ĐẠI DIỆN BÊN A
	ĐẠI DIỆN BÊN B
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BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Số: 28/2025/TLHĐ
	
 Căn cứ hợp đồng số 28/2025/HĐTCXDTG/ĐS-NHCSXHKT ký ngày 10 tháng 03 năm 2025 giữa Ngân hàng CSXH huyện Kiến Thụy (bên A) với: Công ty TNHH Xây dựng Định Sơn (bên B).
	Hôm nay, ngày 19 tháng 03 năm 2025 tại trụ sở Ngân hàng CSXH huyện Kiến Thụy chúng tôi gồm có:
Bên A 	: PGD Ngân hàng CSXH huyện Kiến Thụy
Địa chỉ	: Số 4 Cẩm Xuân – TT. Núi Đối – Kiến Thụy – Hải Phòng.
Điện thoại	: 0225.3881522	
Số tài khoản	: 2109111000001, tại NH Nông nghiệp và PTNT huyện Kiến Thụy
Người đại diện : Nguyễn Xuân Trường 	- Chức vụ: Giám đốc 
Bên B	  : CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
Địa chỉ	: Thôn 1, Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng.
Điện thoại	: 0369356666					Fax: 
Số tài khoản	: 13456888888 	Tại Ngân hàng  ACB - Chi nhánh Hải Phòng
Mã số thuế	: 0202111150  
Người đại diện: Nguyễn Sĩ Sơn	- Chức vụ: Giám đốc
Hai bên cùng nhau đồng ý ký Biên bản thanh lý giữa hai bên như sau:
Bên B đã hoàn tất công việc cho bên A theo Hợp đồng số: 28/2025/HĐTCXDTG/ĐS-NHCSXHKT ký ngày 10/03/2025 đảm bảo chất lượng. Bên A đã nghiệm thu đủ diện tích được sơn tường và đưa vào sử dụng.
Bên A chịu trách nhiệm thanh toán cho bên B 100% giá trị Hợp đồng là: 48.654.000 VNĐ
(Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu sáu trăm năm mươi tư ngàn đồng./.)
Sau khi bên A hoàn tất thủ tục thanh toán cho bên B, thì Hợp đồng số   28/2025/HĐTCXDTG/ĐS-NHCSXHKT ngày 10 tháng 03 năm 2025 được thanh lý và không còn giá trị. 
Biên bản được lập thành thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 01 bản./.
  ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B
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BIÊN BẢN NGHIỆM THU 
Theo HĐ Số: 28/2025/HĐTCXDTG/ĐS-NHCSXHKT ngày 10/03/2025

Hôm nay, ngày 19 tháng 03 năm 2025 tại trụ sở Ngân hàng CSXH huyện Kiến Thụy, chúng tôi gồm có: 
Bên A 	: PGD Ngân hàng CSXH huyện Kiến Thụy
Địa chỉ	: Số 4 Cẩm Xuân – TT. Núi Đối – Kiến Thụy – Hải Phòng.
Điện thoại	: 0225.3881522	
Số tài khoản	: 2109111000001, tại NH Nông nghiệp và PTNT huyện Kiến Thụy
Người đại diện : Nguyễn Xuân Trường 	- Chức vụ: Giám đốc 
Bên B	  : CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
Địa chỉ	: Thôn 1, Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng.
Điện thoại	: 0369356666					Fax: 
Số tài khoản	: 13456888888 	Tại Ngân hàng  ACB - Chi nhánh Hải Phòng
Mã số thuế	: 0202111150  
Người đại diện: Nguyễn Sĩ Sơn	- Chức vụ: Giám đốc
     Hai bên cùng nhau tiến hành lập biên bản bàn giao, nghiệm thu cụ thể như sau:
	STT 
	NỘI DUNG
	ĐVT    
	SL
	GHI CHÚ

	1
	Tường bao
	M2
	110
	 

	2
	Hiên, cầu thang
	M2
	420
	 


 	Bên B đã bàn giao cho bên A đầy đủ số lượng, chất lượng, đúng yêu cầu kỹ thuật thi công sơn tường trụ sở nhà làm việc và đưa vào sử dụng tốt dưới sự kiểm tra của đơn vị sử dụng.
Hai bên hoàn toàn nhất trí với nội dung của Biên bản bàn giao, nghiệm thu trên đây. Biên bản được lập thành thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 01 bản và  làm thủ tục thanh quyết toán./.

        ĐẠI DIỆN BÊN A                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B






CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0369356666. Mã số thuế: 0202111150

BÁO GIÁ

Kính gửi: PGD Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kiến Thụy.

Được biết Quý cơ quan đang có nhu cầu sơn sửa lại trụ sở nhà làm việc và một số hạng mục công trình xây dựng. Chúng tôi – Công ty TNHH Xây dựng Định Sơn với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng, đội ngũ cán bộ kỹ thuật cùng đông đảo công nhân tay nghề cao, trang thiết bị hiện đại, chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành công việc đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Quý khách hàng.
Chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá thi công trọn gói sau khi khảo sát số lượng cần sơn tường như sau:
Đơn vị tính: VNĐ
	STT 
	NỘI DUNG
	ĐVT    
	SL
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN 
	GHI CHÚ

	1
	Tường bao
	M2
	110
	85.000
	9.350.000
	 

	2
	Hiên, cầu thang
	M2
	420
	85.000
	35.700.000
	 

	Tổng cộng trước thuế
	45.050.000
	 

	Thuế 8%
	3.604.000
	 

	Tổng thanh toán sau thuế
	48.654.000
	 

	Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu sáu trăm năm mươi tư nghìn đồng./.


 	(Giá trên đã bao gồm thuế, vận chuyển và thi công trọn gói)
Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng.
Trân trọng!

                                                    Hải Phòng, ngày 06 tháng 03 năm 2025
                                                               ĐẠI DIỆN CÔNG TY
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-------    -------

ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Kính gửi: Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội huyện Kiến Thụy

- Căn cứ hợp đồng số 68/2025/HĐTCXDTG/ĐS-NHCSXHKT ngày 28 tháng 02 năm 2025 giữa PGD Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kiến Thụy với Công ty TNHH xây dựng Định Sơn về việc sơn tường trụ sở nhà làm việc của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Kiến Thụy .
- Căn cứ hóa đơn số 00000020 ngày  23/03/2025 được cấp bởi Công ty TNHH xây dựng Định Sơn.
	 Hôm nay, ngày 24 tháng 03 năm 2025, tại PGD Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kiến Thụy, Công ty TNHH xây dựng Định Sơn kính đề nghị Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Kiến Thụy căn cứ hợp đồng kinh tế đã được ký kết giữa hai bên và hóa đơn tài chính số 00000020 ngày 23/12/2024, thanh toán cho tôi 100% giá trị hợp đồng. Nội dung cụ thể như sau:
- Số tiền đề nghị thanh toán: 45.792.000 VNĐ (Số tiền bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu bảy trăm chín mươi hai ngàn đồng./.)
- Hình thức: Chuyển khoản
- Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
- Tài khoản số: 13456888888 tại ACB – Chi nhánh Hải Phòng
             Xin chân thành cảm ơn ./.
	
	ĐẠI DIỆN CÔNG TY







                      

