	UBND 
XÃ KIẾN MINH

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:      /QĐ-UBND                       
	Kiến Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2026


QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: 
Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, 
thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh
 TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ KIẾN MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; và Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 22/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành;
Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 152/2025/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về quản lý dự án và chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố;
Căn cứ Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 28/7/2025 của UBND xã Kiến Minh về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư cho phòng Kinh tế;
Căn cứ Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND xã Kiến Minh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình;
Xét đề nghị và báo cáo thẩm tra của  phòng kinh tế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành
[bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark90]- Tên công trình: Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh.
- Chủ đầu tư: Phòng Kinh Tế xã Kiến Minh
[bookmark: bookmark91]- Địa điểm xây dựng: xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng
- Loại, cấp công trình: Công trình NN&PTNT, cấp IV
[bookmark: bookmark92]- Thời gian khởi công, hoàn thành: Quý IV, năm 2025; Quý I năm 2026;
Điều 2. Kết quả đầu tư
[bookmark: bookmark93]1. Chi phí đầu tư:
Đơn vị tính: đồng
	Số TT
	Nội dung
	Tổng mức đầu tư
được phê duyệt
	Giá trị quyết toán được phê duyệt

	Tổng số
	385.209.000
	383.141.000

	1
	Xây dựng
	323.401.000
	323.401.000

	2
	Tư vấn
	61.808.000
	59.740.000


[bookmark: bookmark94]2. Vốn đầu tư:
Đơn vị tính: đồng
	Số TT
	Nội dung
	Dự toán công trình được phê duyệt
	Thực hiện

	
	
	
	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Số vốn đã giải ngân
	Số vốn còn được giải ngân 
	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4-5
	7 = 5-4

	
	Tổng số
	385.209.000
	383.141.000
	227.000.000
	156.141.000
	0

	1
	Vốn ngân sách xã
	385.209.000
	383.141.000
	227.000.000
	156.141.000
	0


[bookmark: bookmark95]3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư
Đơn vị tính: đồng
	Số TT
	Nội dung
	Thuộc chủ đầu tư quản lý 

	
	
	Giá trị thực tế
	Giá trị quy đổi   (nếu có) 

	Tổng số
	323.401.000
	

	1
	Tài sản cố định
	323.401.000
	

	2
	Tài sản ngắn hạn
	0
	


[bookmark: bookmark96]4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:
[bookmark: bookmark97]4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng
[bookmark: bookmark98]4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 0 đồng
[bookmark: bookmark99]5. Vật tư thiết bị tồn đọng : Không có
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102]Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan
1 .Trách nhiệm của chủ đầu tư
[bookmark: bookmark103]1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:
Đơn vị tính: đồng
	Số TT
	Nội dung
	Số tiền
	Ghi chú

	Tổng số
	383.141.000
	

	1
	Vốn ngân sách xã
	383.141.000
	


[bookmark: bookmark104]1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 05 tháng 02 năm 2026.
[bookmark: bookmark105]- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.
[bookmark: bookmark106]- Tổng nợ phải trả: 383.141.000 đồng.
[bookmark: bookmark107]2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản :
Được phép ghi tăng tài sản:
Đơn vị tính: đồng
	Số TT
	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản
	Tài sản dài hạn/cố định
	Tài sản ngắn hạn

	1
	Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh
	323.401.000
	0


[bookmark: bookmark108]3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Thực hiện việc bàn giao quản lý tài sản, sử dụng vốn và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành. Giá trị quyết toán được phê duyệt là cơ sở cho việc quản lý vốn, tất toán nguồn, chi phí đầu tư công trình và thanh toán công nợ cho các đơn vị.
[bookmark: bookmark109]4. Các nghiệp vụ khác: Không có
Điều 4: Trách nhiệm thi hành
Công chức Văn phòng HĐND và UBND xã, các công chức Tài chính - Kế toán, Địa chính - Xây dựng xã, các ban ngành, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
	Nơi nhận: 
- Như Điều 3;     
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.                                                                                                                                                     
	CHỦ TỊCH UBND
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	PHỤ LỤC

	TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA CÔNG TRÌNH

	Công trình: Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5, thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh


	(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-KT  ngày 05/02/2026 của phòng Kinh Tế xã Kiến Minh)

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: đồng

	STT
	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện
	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện
	Giá trị đề nghị quyết toán
	Vốn đã giải ngân
	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Phải trả
	Phải thu
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6 = 4 - 5
	7 = 5 - 4
	8

	1
	Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
	Xây lắp
	323.401.000
	227.000.000
	96.401.000
	0
	 

	2
	Công ty cổ phần Kiến Trúc xây dựng Hải Nguyên.
	Quản lý dự án
	10.234.000
	0
	10.234.000
	0
	 

	3
	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Dịch Vụ Hải Phòng
	Thẩm tra BCKTKT, Tư vấn giám sát
	12.948.000
	0
	12.948.000
	0
	 

	4
	Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Viễn Đông
	Khảo sát, lập BCKTKT
	36.558.000
	0
	36.558.000
	0
	

	 
	Tổng số
	
	383.141.000
	227.000.000
	156.141.000
	0
	 



