|  |  | Mẫu số 08a Mã hiệu: ……….. Số: ……… |
| --- | --- | --- |

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

(Áp dụng đối với các khoản chi khoản chi thường xuyên,

chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia,

chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp)

-----------------------------------------------

1. Đơn vị sử dụng ngân sách: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh

2. Mã đơn vị: 1144513;                          Mã nguồn: 12

3. Mã CTMTQG; Dự án ODA:…………………………………………………

4. Căn cứ Hợp đồng thi công số 27.10.ĐD/2025/HĐTCXD ngày 27/10/2025 giữa phòng Kinh Tế xã Kiến Minh với Công ty TNHH xây dựng Định Sơn.

Giá trị hợp đồng và các phụ lục hợp đồng đã ký: 323.401.000 đồng.

5. Căn cứ Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành số 02/KLHT-ĐD ngày  05/02/2026 giữa phòng Kinh Tế xã Kiến Minh và Công ty TNHH xây dựng Định Sơn.

Đơn vị: Đồng

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Nghiệm thu giai đoạn 2 gói thầu xây lắp thuộc công trình: Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh. | Trọn gói | 01 | 96.401.000 | 96.401.000 |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  | 96.401.000 |

6. Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:

- Thanh toán tạm ứng: 0                        - Thanh toán trực tiếp: 227.000.000

7. Số dư tạm ứng đến cuối kỳ trước: 0

8. Số đề nghị thanh toán kỳ này: 96.401.000 đồng

- Thanh toán tạm ứng: 0                     - Thanh toán trực tiếp: 96.401.000 đồng

Ngày 05  tháng 02  năm 2025

| ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẤP HÀNG HÓA, DỊCH VỤ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |