	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

ĐỊNH SƠN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 06 tháng 02 năm 2026.


GIẤY ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN
Kính gửi: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh.

Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 27.10.ĐD/2025/HĐTCXD ngày 27/10/2025, giữa Phòng Kinh tế xã Kiến Minh và Công ty TNHH xây dựng Định Sơn về việc thực hiện Gói thầu Xây lắp: Thi công Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh;

Căn cứ Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành theo Hợp đồng số 02/KLHT-ĐD ngày 05 tháng 02 năm 2026;
Căn cứ Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành (đợt 02) giữa Phòng Kinh tế xã Kiến Minh và Công ty TNHH xây dựng Định Sơn.

Để phục vụ công tác thanh toán của Gói thầu, theo Điều 9 [Giá Hợp đồng, tạm ứng và thanh toán] của Hợp đồng, Công ty TNHH xây dựng Định Sơn kính đề nghị Quý Phòng quyết toán gói thầu xây lắpnhư sau: 

1. Giá trị Hợp đồng: 323.401.000 đồng.
2. Giá trị tạm ứng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: 0 đồng.
3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: 227.000.000  đồng.
4. Giá trị khối lượng hoàn thành kỳ này: 92.940.000 đồng.
5. Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kì này: 319.940.000  đồng.

6. Thanh toán để thu hồi tạm ứng: 0 đồng.
7. Giá trị đề nghị giải ngân kỳ này: 92.940.000 đồng.
8. Giá trị thanh toán cho Nhà thầu: 92.940.000 đồng.
Bằng chữ: (Chín hai triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng./.)

9. Giá trị tạm giữ lại chờ phê duyệt quyết toán: 0 đồng
Tiền thanh toán xin được chuyển về: 

Đơn vị thủ hưởng: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
Số tài khoản: 0789.8888
Tại: ngân hàng Techcombank chi nhánh Hải Phòng.
Trân trọng cảm ơn!
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