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KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); 
sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-KT ngày    /       /2025 của Phòng Kinh tế xã Kiến Minh)
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	1
	Phòng Kinh tế
	Gói thầu số 01: Giám sát thi công công trình
	Giám sát đơn vị thi công xây dựng theo Hồ sơ đã được duyệt
	 8.628.000 
	Ngân sách xã
	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn
	15 ngày
	Quý IV/2025
	Trọn gói
	60 ngày
	Không
	Không đề xuất

	2
	
	Gói thầu số 02: Quản lý dự án
	Kiểm tra, giám sát tiến độ các công việc và lên kế hoạch phù hợp với mốc thời gian đã duyệt
	10.234.000
	
	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn
	15 ngày
	Quý IV/2025
	Trọn gói
	60 ngày
	Không
	

	3
	
	Gói thầu số 03: Gói thầu xây lắp
	Thi công xây dựng theo Hồ sơ đã được duyệt, tuân thủ theo quy định của pháp luật
	 323.401.000
	
	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn
	15 ngày
	Quý IV/2025
	Theo đơn giá cố định
	60 ngày
	Không
	

	Tổng giá gói thầu
	 342.263.000 
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