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KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng bị ảnh hưởng sau bão số 3 năm 2024 
trên các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu xã Kiến Hưng, huyện Kiến Thụy
	Stt
	Chủ đầu tư
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu

(Đvt: Đồng)
	Nguồn vốn
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
	Loại hợp đồng
	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tùy chọn mua thêm
	Giám sát hoạt động đấu thầu

	
	
	Tên gói thầu
	Tóm tắt công việc chính của gói thầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ủy ban nhân dân xã Kiến Hưng
	Gói thầu số 01: Giám sát thi công 
	Giám sát đơn vị thi công xây dựng theo Hồ sơ đã được duyệt
	12.672.166
	Ngân sách huyện
	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn
	15 ngày
	Quý II/2025
	Trọn gói
	90 ngày
	Không
	Không đề xuất
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	Gói thầu số 02: Quản lý dự án
	Kiểm tra, giám sát tiến độ các công việc và lên kế hoạch phù hợp với mốc thời gian đã duyệt
	13.293.000
	
	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn
	15 ngày
	Quý II/2025
	Trọn gói
	90 ngày
	Không
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	Gói thầu số 03: Kiểm toán độc lập
	Kiểm toán quyết toán hoàn thành dự án
	4.592.962
	
	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn
	15 ngày
	Quý II/2025
	Trọn gói
	30 ngày
	Không
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	Gói thầu số 04: Gói thầu xây lắp
	Thi công xây dựng theo Hồ sơ đã được duyệt, tuân thủ theo quy định của pháp luật
	385.758.000
	
	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn
	15 ngày
	Quý II/2025
	Theo đơn giá cố định
	90 ngày
	Không
	

	Tổng giá gói thầu
	416.316.128
	
	
	
	
	
	
	
	


