| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIẾN HƯNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 124/TTr-UBND | Kiến Thụy, ngày 11 tháng 6 năm 2025 |

TỜ TRÌNH

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án : Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng bị ảnh hưởng sau bão số 3 năm 2024 trên các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu xã Kiến Hưng, huyện Kiến Thụy.

Kính gửi: UBND HUYỆN KIẾN THỤY

UBND xã Kiến Hưng  trình  UBND huyện Kiến Thụy xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. Thông tin về dự án:

- Tên dự án:  Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng bị ảnh hưởng sau bão số 3 năm 2024 trên các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu xã Kiến Hưng, huyện Kiến Thụy.

- Tổng mức đầu tư: 464.839.000 ( Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi tư triệu tám trăm ba mươi chín nghìn đồng)

- Chủ đầu tư : Ủy ban nhân dân xã Kiến Hưng

- Nguồn vốn: Ngân sách huyện

- Thời gian thực hiện dự án: 30 ngày

- Địa điểm: Xã Kiến Hưng, huyện Kiến Thụy.

- Quy mô dự án: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

II. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ  Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số: 2660/QĐ-UBND huyện Kiến Thụy về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng bị ảnh hưởng sau bão số 3 năm 2024 trên các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu xã Kiến Hưng, huyện Kiến Thụy.

III.  Phần công việc đã thực hiện

Bảng số 1

| STT | Nội dung công việc hoặc tên gói thầu | Đơn vị thực hiện | Giá trị (đồng) | Văn bản phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thực hiện khảo sát thực địa hình, lập bản vẽ thiết kế, dự toán và báo cáo kinh tế kỹ thuật theo tiểu chuẩn, quy chuẩn hiện hành | Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng | 21.660.000 | Số: 139/QĐ-UBND ngày 26/05/2025 |
| Tổng giá trị: |  |  | 21.660.000 |  |

IV. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

Bảng số 2

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng giá trị: |  |  | 0 |

V. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 3

| Stt | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu |  | Giá gói thầu | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầ | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UBND xã Kiến Hưng | Gói thầu số 01: Gói thầu quản lý dự án | Quản lý tiến độ, quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng | 13.293.000 | Ngân sách huyện | Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn | Tháng 6/2025 | Trọn gói | 30 ngày | Không | Không đề xuất |
| 2 |  | Gói thầu số 02: Gói thầu Xây lắp | Thi công xây dựng theo Hồ sơ đã được duyệt, tuân thủ theo quy định của pháp luật | 385.758.000 | Ngân sách huyện | Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn | Tháng 6/2025 | Trọn gói | 30 ngày | Không | Không đề xuất |
| 3 |  | Gói thầu số 03: Gói thầu giám sát thi công xây dựng | Giám sát hoạt động thi công của đơn vị thi công theo hồ sơ đã được duyệt, tuân thủ theo quy định của pháp luật | 13.803.000 | Ngân sách huyện | Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn | Tháng 6/2025 | Trọn gói | 30 ngày | Không | Không đề xuất |
| Tổng giá gói thầu |  |  |  | 412.854.000 |

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Cơ sở phân chia các gói thầu:

+ Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án;

+ Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án;

+ Đảm bảo quy mô hợp lý;

VI. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Bảng số 4

| STT | Nội dung | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí khác | 8.190.000 |
| 2 | Chi phí dự phòng | 22.135.000 |
| Tổng giá trị: |  | 30.325.000 |

VII. Tổng giá trị các phần công việc

Bảng số 5

| STT | Nội dung | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện | 21.660.000 |
| 2 | Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu | 0 |
| 3 | Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 412.854.000 |
| 4 | Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có) | 30.325.000 |
| Tổng giá trị các phần công việc |  | 464.839.000 |
| Tổng mức đầu tư của dự án: |  | 464.839.000 |

VIII. Kiến nghị

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, UBND xã Kiến Hưng đề nghị UBND Huyện Kiến Thụy xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng bị ảnh hưởng sau bão số 3 năm 2024 trên các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu xã Kiến Hưng, huyện Kiến Thụy.

Kính trình UBND Huyện Kiến Thụy xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Đơn vị thẩm định; - Lưu VT. | ĐẠI DIỆN UBND XÃ KIẾN HƯNG |
| --- | --- |