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	ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KIẾN THỤY

Số: 2534/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Kiến Thụy, ngày 02 tháng 6 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình: Sửa chữa 

nhà văn hóa thôn 5 và công trình phụ trợ xã Du Lễ, huyện Kiến Thụy
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIẾN THỤY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước  ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;
Căn cứ Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên thành phố Hải Phòng; 
Căn cứ Quyết định số 5883/QĐ-UBND ngày 19/12/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; 
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân xã Du Lễ Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 26/5/2025 về việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán và Báo cáo số 260/BC-TCKH ngày 02/6/2025 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện kết quả thẩm tra quyết toán công trình.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành:
- Công trình: Sửa chữa nhà văn hóa thôn 5 và công trình phụ trợ xã Du Lễ, huyện Kiến Thụy.
- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân Xã Du Lễ.
- Địa điểm xây dựng: Xã Du Lễ, huyện Kiến Thụy.
- Thời gian khởi công: Năm 2025.    Thời gian hoàn thành: Năm 2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư:
1. Chi phí đầu tư

Đơn vị: đồng

	Stt
	Nội dung
	TMĐT được duyệt
	Giá trị quyết toán được phê duyệt

	Tổng số (làm tròn)
	875.521.000
	801.981.000

	1
	Chi phí xây dựng                                     
	717.677.569
	700.166.000

	2
	Chi phí quản lý dự án                               
	24.731.000
	24.731.000

	3
	Chi phí  tư vấn ĐTXD                              
	82.325.000
	70.225.000

	4
	Chi phí khác                                              
	9.096.000
	6.859.000

	5
	Chi phí dự phòng
	41.691.000
	0


2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

	Nguồn
	TMĐT

 được duyệt
	Thực hiện

	
	
	Giá trị phê duyệt quyết toán
	Số vốn đã giải ngân
	Số vốn còn lại được giải ngân
	Số vốn phải thu hồi

	Tổng số
	875.521.000
	801.981.000
	0
	801.981.000
	0

	- Vốn ngân sách huyện
	875.521.000
	801.981.000
	0
	801.981.000
	0


3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

	Stt
	Nội dung
	Thuộc chủ đầu tư quản lý
	Giao đơn vị khác quản lý

	
	
	Giá trị thực tế
	Giá trị quy đổi
	Giá trị thực tế
	Giá trị quy đổi

	Tổng số
	801.981.000
	
	0
	

	1
	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)
	801.981.000
	
	0
	

	2
	Tài sản ngắn hạn
	0
	
	0
	


4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

	Stt
	Nội dung
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Tổng số
	801.981.000
	

	1
	- Vốn ngân sách huyện
	801.981.000
	


1.2. Tổng các khoản chi phí tính đến ngày 26/5/2025 là: 801.981.000 đồng.
(Bằng chữ: Tám trăm linh một triệu, chín trăm tám mươi mốt nghìn đồng).
	+ Tổng chi phí phải thu:
	0 đồng.

	+ Tổng chi phí phải trả:
	801.981.000 đồng.


Chi tiết các khoản chi phí theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục số 01 kèm theo.
2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

	Stt
	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản
	Tài sản dài hạn/cố định
	Tài sản ngắn hạn

	1
	UBND Xã Du Lễ
	801.981.000
	0


3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, sự phù hợp của đơn giá do Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án và nhà thầu đã thống nhất đưa vào báo cáo quyết toán. 
- Trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc bàn giao tài sản và trách nhiệm đơn vị tiếp nhận tài sản: Căn cứ khoản 2 Điều 124 Luật Xây dựng năm 2014, Uỷ ban nhân dân Xã Du Lễ có trách nhiệm tiếp nhận tài sản, được phép ghi tăng tài sản: 801.981.000 đồng.
- Giá trị quyết toán được phê duyệt là cơ sở cho việc quản lý vốn, tất toán tài khoản, chi phí đầu tư công trình và thanh toán công nợ cho các đơn vị. 
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Phòng giao dịch số 3 - Kho bạc Nhà nước khu vực III, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Xã Du Lễ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:
                    

- Như Điều 4;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Lưu: VT.


	  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Lưu Văn Thụy


	PHỤ LỤC SỐ 01
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	Đơn vị:
	Đồng

	STT
	Tên chủ nợ
và khách nợ
	Diễn giải chi phí
	Giá trị quyết toán
	Đã chi trả
	Công nợ còn tồn đọng theo quyết toán
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Phải trả
	Phải thu
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(4)-(5)
	(7)
	(8)

	1
	Công ty TNHH xây dựng Tuấn Anh
	Chi phí xây lắp
	700.166.000
	0
	700.166.000
	0
	 

	2
	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Cường Đạt
	Chi phí quản lý dự án
	24.731.000
	0
	24.731.000
	0
	

	3
	Công ty cổ phần đầu tư Ngô Quốc
	Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật
	46.649.000
	0
	46.649.000
	0
	

	4
	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Cường Đạt
	Chi phí giám sát thi công xây dựng
	23.576.000
	0
	23.576.000
	0
	

	5
	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Kiến Thụy 
	Chi phí thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật
	2.159.000
	0
	2.159.000
	0
	

	6
	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kiến Thụy
	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán
	4.700.000
	0
	4.700.000
	0
	

	Tổng cộng (làm tròn)
	801.981.000
	0
	801.981.000
	0
	 


