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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05  năm 2025
BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH 
CÔNG TRÌNH THI CÔNG
	Gói thầu số 01:
	[bookmark: _GoBack]Xây lắp

	Công trình:
	Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thuỷ lợi nội đồng năm 2025 trên địa bàn xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy


1. Đối tượng nghiệm thu:
	Nghiệm thu công tác nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thuỷ lợi nội đồng thuộc Gói thầu số 01: Gói thầu xây lắp công trình Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thủy lợi nội đồng năm 2025 trên địa bàn xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy.
2. Thành phần tham gia nghiệm thu:
a) Đại diện Chủ đầu tư: Uỷ Ban Nhân Dân xã Kiến Quốc
	- Bà: 	Chức vụ: Chủ tịch
b) Đại diện TVGS: Ban Giám sát đầu tư cộng đồng
- Ông: 					Chức vụ: 
c) Đại diện TVTK: Công ty CP tư vấn thiết kế và xây dựng Việt Linh
- Bà: Vũ Thị Thu Huyền		Chức vụ: Giám đốc
d) Đại diện nhà thầu thi công: Công ty TNHH Xây dựng Định Sơn
- Ông: Nguyễn Sĩ Sơn		Chức vụ: Giám đốc
- Ông:Nguyễn Sĩ Thoả		Chức vụ: Chỉ huy trưởng
3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:
	Bắt đầu: 	11 giờ 40 phút, ngày  tháng  năm 2025
	Kết thúc: 	12 giờ 20 phút, ngày  tháng  năm 2025
[bookmark: _Hlk21707803]	Địa điểm: Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Kiến Quốc.
4. Nội dung nghiệm thu:
a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông ngày 18/6/2014;
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng xây dựng;
	- Căn cứ hợp đồng số 10.04/2025/HĐTCXD ngày 10 tháng 04 năm 2025 giữa Uỷ ban nhân dân xã Kiến Quốc và Công ty TNHH Xây dựng Định Sơn về việc thực hiện Gói thầu số 01: Gói thầu xây lắp công trình Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thủy lợi nội đồng năm 2025 trên địa bàn xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy;
	- Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thuỷ lợi nội động năm 2025 trên địa bàn xã Kiến Quốc năm 2025;
- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về đo đạc khảo sát địa hình được áp dụng;
- Nhật ký thi công và các hồ sơ tài liệu khác có liên quan đến công trình.
b) Đánh giá công việc đã thực hiện:
- Nhà thầu thi công đã hoàn thành công tác nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thuỷ lợi nội đồng thuộc Gói thầu số 01: Gói thầu xây lắp công trình Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thủy lợi nội đồng năm 2025 trên địa bàn xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy đạt yêu cầu theo hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật được Uỷ Ban nhân dân xã phê duyệt tại Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 04/04/2025.
- Chất lượng thi công xác hạng mục và toàn bộ công trình được đánh giá phù hợp với yêu cầu của Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình quy định và thiết kế đã được phê duyệt. 
- Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và quy định của pháp luật khác có liên quan. 
5. Kết luận:
	Các bên tham gia chấp thuận nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng Gói thầu số 01: Gói thầu xây lắp công trình Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thủy lợi nội đồng năm 2025 trên địa bàn xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy.
	Biên bản nghiệm thu này được lập thành 4 bản có nội dung như nhau, được các bên thông qua và nhất trí ký tên.
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