2

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thủy lợi nội đồng năm 2025 
trên địa bàn xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy
(Kèm theo Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 19/3/2025 của UBND xã Kiến Quốc)
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	UBND xã Kiến Quốc
	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 
	Thực hiện khảo sát thực địa hình, lập bản vẽ thiết kế, dự toán và báo cáo kinh tế kỹ thuật theo tiểu chuẩn, quy chuẩn hiện hành
	54.051.000
	Ngân sách thành phố hỗ trợ thủy lợi nội đồng năm 2025
	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn
	15 ngày
	Quý I/2025
	Trọn gói
	30 ngày
	Không
	Không đề xuất
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	Gói thầu số 02: Thẩm tra hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật
	Thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán, báo cáo kinh tế kỹ thuật đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành
	4.320.000
	
	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn
	15 ngày
	Quý I/2025
	Trọn gói
	30 ngày
	Không
	

	Tổng giá gói thầu
	58.371.000
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