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KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thủy lợi nội đồng năm 2025 
trên địa bàn xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy
(Kèm theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 19/3/2025 của UBND xã Tân Trào)
	Stt
	Chủ đầu tư
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu

(Đvt: Đồng)
	Nguồn vốn
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
	Loại hợp đồng
	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tùy chọn mua thêm
	Giám sát hoạt động đấu thầu

	
	
	Tên gói thầu
	Tóm tắt công việc chính của gói thầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	UBND xã Tân Trào
	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 
	Thực hiện khảo sát thực địa hình, lập bản vẽ thiết kế, dự toán và báo cáo kinh tế kỹ thuật theo tiểu chuẩn, quy chuẩn hiện hành
	21.738.109
	Ngân sách thành phố hỗ trợ thủy lợi nội đồng năm 2025
	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn
	15 ngày
	Quý I/2025
	Trọn gói
	30 ngày
	Không
	Không đề xuất
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	Gói thầu số 02: Thẩm tra hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật
	Thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán, báo cáo kinh tế kỹ thuật đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành
	2.160.000
	
	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn
	15 ngày
	Quý I/2025
	Trọn gói
	30 ngày
	Không
	

	Tổng giá gói thầu
	23.898.109
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