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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 10 tháng 7 năm 2026
BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG
Gói thầu số 02: Thi công công trình Nạo vét, đắp bờ Kênh trước cống Bạch Câu; Kênh Bạch Câu thuộc công trình: Nạo vét, đắp bờ Kênh trước cống Bạch Câu; Kênh Bạch Câu
I. CÁC CĂN CỨ ĐỂ THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG
Căn cứ Luật Xây dựng số số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương pháp đối tác công tư và Luật đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý; sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn Bên nhận thầu;
Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn Bên nhận thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
[bookmark: _Hlk202509648]Căn cứ Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 30/06/2026 của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nạo vét, đắp bờ Kênh trước cống Bạch Câu; Kênh Bạch Câu;
Căn cứ Quyết định số 537/QĐ-TLĐ ngày 06/7/2026 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nạo vét, đắp bờ Kênh trước cống Bạch Câu; Kênh Bạch Câu;
Xét Hồ sơ năng lực và đơn xin nhận thầu của Công ty TNHH xây dựng Định Sơn.


II. NỘI DUNG THƯƠNG THẢO
Hôm nay, ngày 10 tháng 7 năm 2026, tại Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ, chúng tôi gồm các bên dưới đây:
1. Bên giao thầu: 
- Tên giao dịch: Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ
- Đại diện là: Ông: Bùi Văn Tiến - Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.
(Theo Giấy Ủy quyền số 104/GUQ-TLĐ ngày 11/3/2026 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ)
- Địa chỉ: Số 385 đường Hoàng Thiết Tâm (tỉnh lộ 360), Văn Tràng 1, xã An Lão, thành phố Hải Phòng.
2. Bên nhận thầu: 
- Tên giao dịch: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
- Đại diện là: Ông: Nguyễn Sĩ Sơn - Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ: Thôn 1 (tại nhà ông Nguyễn Sĩ Định), xã Nghi Dương, thành phố Hải Phòng
HAI BÊN CÙNG NHAU TIẾN HÀNH THƯƠNG THẢO CÁC NỘI DUNG NHƯ SAU:
Điều 1. Luật và ngôn ngữ sử dụng
1.1. Hợp đồng xây dựng chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
1.2. Ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng là tiếng Việt.
Điều 2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng: Không áp dụng.
Điều 3. Nội dung và khối lượng công việc của Hợp đồng
[bookmark: _Hlk206227218]Bên giao thầu giao cho Bên nhận thầu thực hiện Gói thầu số 02: Thi công công trình Nạo vét, đắp bờ Kênh trước cống Bạch Câu; Kênh Bạch Câu thuộc Công trình: Nạo vét, đắp bờ Kênh trước cống Bạch Câu; Kênh Bạch Câu đảm bảo chất lượng, kỹ thuật theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt.
Điều 4. Thời gian và tiến độ thực hiện
Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.
Thời gian trên là thời gian Bên nhận thầu thi công liên tục không kể thời gian phải dừng thi công do giải phóng mặt bằng và các trường hợp bất khả kháng.
Ngày khởi công công trình là ngày Bên giao thầu (đại diện Bên giao thầu) phát lệnh khởi công.
Điều 5. Giá Hợp đồng, tạm ứng và thanh toán
5.1. Giá Hợp đồng, loại Hợp đồng:
+ Giá Hợp đồng:		
	-
	Giá trị theo KHLCNT:
	901.708.000 đồng

	-
	Giá trị giảm giá:
	-9.144.000 đồng

	-
	Giá trị thương thảo Hợp đồng:
	892.564.000 đồng


(Bằng chữ: Tám trăm chín mươi hai triệu, năm trăm sáu mươi tư nghìn đồng chẵn./.)
[bookmark: _GoBack]Giá Hợp đồng trên đã bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện công việc theo Hợp đồng, đến bản quyền, lợi nhuận của Bên nhận thầu và tất cả các loại thuế, phí liên quan đến công việc theo quy định của pháp luật. 
Việc giảm trừ đã được tính toán, phân bổ chi tiết vào đơn giá và thể hiện tại Phụ lục 01. Biểu giá thương thảo Hợp đồng đính kèm Biên bản thương thảo này. 
+ Loại hợp đồng: Trọn gói.
5.2. Tạm ứng: 
- Tạm ứng: Sau khi Hợp đồng có hiệu lực, Bên giao thầu sẽ tạm ứng cho Bên nhận thầu 30% giá trị Hợp đồng sau khi nhận được đề nghị tạm ứng của nhà thầu.
- Số tiền tạm ứng sẽ được thu hồi 1 lần ở lần thanh toán đầu tiên khi công trình hoàn thành được các bên nghiệm thu quyết toán.
5.3. Thanh toán:
Bên giao thầu sẽ thanh toán cho Bên nhận thầu 02 lần: 
	- Lần 01: Sau khi các bên ký nghiệm thu quyết toán công trình, Bên giao thầu sẽ thanh toán cho Bên nhận thầu 80% giá trị Hợp đồng sau khi thu hồi 100% giá trị tạm ứng.
	- Lần 02: Sau khi công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán, Bên giao thầu thanh toán cho Bên nhận thầu toàn bộ giá trị quyết toán được duyệt còn lại sau khi thanh toán lần 1 và Bên giao thầu hoàn thành các thủ tục bảo hành công trình theo quy định.
5.4. Thanh toán tiền bị giữ lại
Bên giao thầu sẽ thanh toán toàn bộ các khoản tiền bị giữ lại cho Bên nhận thầu khi các bên đã đủ căn cứ để xác định giá trị của các lần thanh toán và khi Bên nhận thầu hoàn thành nghĩa vụ bảo hành công trình theo quy định.
5.5. Đồng tiền và hình thức thanh toán 
a) Đồng tiền thanh toán: giá hợp đồng sẽ được thanh toán bằng đồng tiền Việt Nam (VNĐ) .
b) Hình thức thanh toán: thanh toán bằng hình thức chuyển khoản .
5.6. Hồ sơ thanh toán
· Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành thực tế trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện Bên giao thầu hoặc đại diện Nhà tư vấn (nếu có) và đại diện Bên nhận thầu (theo mẫu biên bản nghiệm thu chất lượng có ghi khối lượng);
· Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh (nếu có) nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký kết có xác nhận của đại diện Bên giao thầu hoặc đại diện Nhà tư vấn (nếu có) và đại diện Bên nhận thầu;
- Đề nghị thanh toán của Bên nhận thầu cần thể hiện các nội dung: giá trị khối lượng hoàn thành theo Hợp đồng, giá trị khối lượng các công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các khoản này có xác nhận của đại diện Bên giao thầu và Bên nhận thầu.
Điều 6. Điều chỉnh hợp đồng
Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng chỉ được áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng
Hợp đồng được điều chỉnh khi có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký (ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế).
Khi có khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi Hợp đồng đã ký kết thì các bên phải lập phụ lục hợp đồng bổ sung, trong đó cần xác định rõ về khối lượng công việc bổ sung và đơn giá áp dụng. 
Đối với các công việc phát sinh đã có đơn giá trong hợp đồng thì áp dụng đơn giá trong hợp đồng đã ký. Đối với các công việc bổ sung chưa có đơn giá trong Hợp đồng, thì đơn giá mới được xác định theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và các thoả thuận trong Hợp đồng. 
Trường hợp Bên giao thầu cắt giảm khối lượng công việc hoặc hạng mục trong hồ sơ thiết kế thuộc phạm vi công việc phải thực hiện theo Hợp đồng đã ký kết thì giá hợp đồng phải giảm tương ứng với phần giá trị khối lượng công việc không phải thực hiện.
Trường hợp Hợp đồng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bất khả kháng thì điều chỉnh theo quy định.
Điều 7. Trách nhiệm của các bên
Bên nhận thầu hoàn thành nội dung công việc đúng tiến độ, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ vật tư máy móc thiết bị sử dụng để thi công công trình; đảm bảo an toàn an ninh công trường suốt thời gian thi công công trình.
Bên nhận thầu phải mua bảo hiểm đối với máy móc thiết bị và con người hoạt động trên công trường, chịu trách nhiệm hạch toán kinh phí thi công công trình, đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước theo quy định của pháp luật.
Các bên tham gia thương thảo tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; điều kiện cụ thể của hợp đồng, phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ thực hiện.
Điều 8. Điều khoản chung
Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều đã quy định trong Biên bản thương thảo Hợp đồng này;
Biên bản này gồm 05 trang được lập thành 05 bản có giá trị như nhau. Bên giao thầu sẽ giữ 04 bản, Bên nhận thầu sẽ giữ 01 bản./.

	ĐẠI DIỆN BÊN GIAO THẦU 
	ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẦU
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