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CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ
PHÒNG QLN&CT - TCKT

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 02/BC-QLN&CT-TC
	Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2026



BÁO CÁO LIÊN PHÒNG
Kết quả kiểm tra hồ sơ quyết toán công trình hoàn thành
Công trình: Bờ phải sông Đa Độ khu vực xã An Quang. Hạng mục: Đắp bờ phải từ K1+100 đến K1+700
Địa điểm xây dựng: Xã An Quang, thành phố Hải Phòng

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-UBND Ngày 08/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ.
Căn cứ Quyết định số 1310/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2025 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ về việc chỉ định thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Bờ phải sông Đa Độ khu vực xã An Quang. Hạng mục: Đắp bờ phải từ K1+100 đến K1+700;
[bookmark: _Hlk210725230]Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-TLĐ ngày 05/1/2026 của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Bờ phải sông Đa Độ khu vực xã An Quang. Hạng mục: Đắp bờ phải từ K1+100 đến K1+700;
[bookmark: _Hlk210725252]Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-TLĐ ngày 06/1/2026 của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bờ phải sông Đa Độ khu vực xã An Quang. Hạng mục: Đắp bờ phải từ K1+100 đến K1+700;
Căn cứ hợp đồng số: 3-QLN/2025/HĐ-TVTK ngày 16/12/2025, Phụ lục hợp đồng số 01-QLN/2026/PLHĐ-TVTK ngày 06/1/2026; giữa công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ với Công ty cổ phần phát triển xây dựng & tư vấn thiết kế Nam Sơn về việc thực hiện gói thầu Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Bờ phải sông Đa Độ khu vực xã An Quang. Hạng mục: Đắp bờ phải từ K1+100 đến K1+700;
Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-TLĐ ngày 07/1/2026 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bờ phải sông Đa Độ khu vực xã An Quang. Hạng mục: Đắp bờ phải từ K1+100 đến K1+700;
- Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng số 01-QLN/2026/HĐTCXD ngày 08/1/2026 giữa công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ với Công ty TNHH Xây dựng Định Sơn về việc thi công xây dựng công trình Bờ phải sông Đa Độ khu vực xã An Quang. Hạng mục: Đắp bờ phải từ K1+100 đến K1+700; 
- Căn cứ hồ sơ nghiệm thu và quyết toán công trình Bờ phải sông Đa Độ khu vực xã An Quang. Hạng mục: Đắp bờ phải từ K1+100 đến K1+700;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của phòng ban, đội trạm.
Phòng Quản lý nước & Công trình và phòng Tài chính - Kế toán phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ quyết toán công trình hoàn thành như sau:
1. Thông tin về công trình:
- Tên công trình: Bờ phải sông Đa Độ khu vực xã An Quang. Hạng mục: Đắp bờ phải từ K1+100 đến K1+700.
- Địa điểm xây dựng: Xã An Quang, thành phố Hải Phòng.
- Thời gian thi công: Từ ngày 09/1/2026 đến ngày 02/3/2026.
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ.
- Đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Định Sơn.
- Nguồn vốn: Nguồn thu từ sản phẩm dịch vụ thủy lợi.
2. Hồ sơ chất lượng công trình:
 + Trình tự lập và phê duyệt: Phù hợp với các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng
+ Trình tự đầu tư và xây dựng: Phù hợp theo quy định của Luật Xây dựng và các thông tư nghị định hướng dẫn hiện hành.
+ Trình tự lựa chọn đơn vị thi công: Phù hợp theo quy định của pháp luật về Luật đấu thầu và các thông tư nghị định hướng dẫn hiện hành.
+ Hồ sơ nghiệm thu quyết toán: Đảm bảo chất lượng theo các quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
3. Chi phí đầu tư công trình: 
3.1. Giá trị Quyết toán A-B:
	Giá trị dự toán được duyệt:
	489.147.000 đồng

	Giá trị quyết toán A- B:
	489.147.000 đồng

	Giá trị quyết toán A-B giảm so với giá trị dự toán được duyệt:
	0 đồng


Giá trị quyết toán A-B được lập trên cơ sở khối lượng đã được các bên (Chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị quản lý sử dụng) kiểm tra nghiệm thu công trình hoàn thành và đơn giá đã ký hợp đồng với đơn vị thi công.
3.2. Ý kiến của phòng Tài chính - Kế toán:
Phòng Tài chính-Kế toán kiểm tra việc xuất hóa đơn của đơn vị thi công  theo đúng quy định của Pháp luật về Kế toán và Thuế hiện hành, với giá trị kiểm tra trên hóa đơn là: 489.147.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi chín triệu một trăm bốn mươi bảy nghìn đồng./.).
	  Trong đó:
	Chi phí xây dựng
	  472.127.000 đồng

	
	Chi phí Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT
	17.020.000 đồng


4. Kết luận, kiến nghị: 
- Hồ sơ quyết toán hoàn thành công trình Bờ phải sông Đa Độ khu vực xã An Quang. Hạng mục: Đắp bờ phải từ K1+100 đến K1+700 đủ điều kiện phê duyệt quyết toán hoàn thành.
- Kính đề nghị Ban giám đốc báo cáo Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Đa Độ phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình với tổng chi phí quyết toán: 489.147.000 đồng (Bằng chữ: B Bốn trăm tám mươi chín triệu một trăm bốn mươi bảy nghìn đồng./.).
	Nơi nhận:
- Chủ tịch Công ty (để b/c) ;
- TGĐ, PTGĐ (để b/c);
- Lưu: QLN&CT; TCKT.
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