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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2026
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THI CÔNG
 (Hợp đồng số 03-QLN/2026/HĐTCXD ngày 29/6/2026) 

Công trình: Nạo vét, đắp bờ kênh hút trạm bơm Văn Cao
Căn cứ Hợp đồng số 03-QLN/2026/HĐTCXD ngày 29/6/2026 giữa Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ với Công ty TNHH Xây dựng Định Sơn về việc thực hiện gói thầu Thi công xây dựng thuộc Công trình: Nạo vét, đắp bờ kênh hút trạm bơm Văn Cao;
Căn cứ Quyết định số     /QĐ-TLĐ ngày    /    /2026 về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nạo vét, đắp bờ kênh hút trạm bơm Văn Cao.
Hôm nay, ngày      tháng     năm 2026, tại Trụ sở Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi Đa Độ, chúng tôi gồm các bên dưới đây:
1. Chủ đầu tư (Bên A):

	Tên giao dịch: 
	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ

	Đại diện là:
	Ông Đỗ Văn Trãi - Chức vụ: Chủ tịch Công ty

	Địa chỉ:
	Số 385 đường Hoàng Thiết Tâm (tỉnh lộ 360) Văn Tràng 1, xã An Lão, TP. Hải Phòng

	Điện thoại:
	02253 679522

	Số hiệu TK:
	1001064604 tại ngân hàng SHB- Chi nhánh Hải Phòng- Phòng giao dịch Kiến An

	Mã số thuế:
	0200109974

	Mã ĐVCQHNS:
	1097013


Và bên kia là:
2. Nhà thầu (Bên B):
	Tên giao dịch: 
	Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

	Đại diện là:
	Ông Nguyễn Sĩ Sơn - Chức vụ: Giám đốc

	Địa chỉ:
	Thôn 1 (tại nhà ông Nguyễn Sĩ Định), xã Nghi Dương, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

	Điện thoại:
	0369356666

	Số hiệu TK:
	0789.8888 tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hải Phòng.

	Mã số thuế:
	0202111150


Sau khi xem xét quá trình thực hiện và căn cứ nội dung công việc đã hoàn thành, hai bên cùng nhau thống nhất thanh lý Hợp đồng số 03-QLN/2026/HĐTCXD ngày 29/6/2026, với nội dung sau:

Điều 1: Nội dung công việc

Bên B đã hoàn thành công việc Thi công xây dựng thuộc Công trình: Nạo vét, đắp bờ kênh hút trạm bơm Văn Cao và bàn giao hồ sơ đầy đủ theo đúng yêu cầu của Hợp đồng.

Điều 2: Giá trị thanh lý

	- Giá trị hợp đồng:
	72.055.000 đồng

	- Giá trị quyết toán được duyệt:
	71.233.000 đồng

	- Giá trị thanh lý hợp đồng:
	71.233.000 đồng

	- Giá trị bên A đã tạm ứng, thanh toán:
	0 đồng

	- Giá trị bên A còn phải thanh toán cho bên B:
	71.233.000 đồng


(Bằng chữ: Bảy mươi một triệu hai trăm ba mươi ba nghìn đồng./.)

Điều 3: Điều khoản chung

Hợp đồng số 03-QLN/2026/HĐTCXD ngày 29/6/2026 sẽ tự động hết hiệu lực sau khi bên A và bên B đã thực hiện đầy đủ cam kết trong Hợp đồng và Biên bản Thanh lý này.

Biên bản này được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 03 bản, bên B giữ 02 bản./.
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