	UBND XÃ KIẾN MINH
PHÒNG KINH TẾ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                                                        Hải Phòng, ngày 12 tháng 06 năm 2026 
BIÊN BẢN NGHIỆM THU

HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

I. Tên công trình: Nạo vét tuyến kênh từ Cửa Chè đến nhà ông Hồng, thôn Phong Cầu 1, Phong Cầu 2, xã Kiến Minh
II. Địa điểm xây dựng: Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng
III. Thành phần tham gia nghiệm thu:

1. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh
- Ông: Vũ Hữu Hiệp



- Chức vụ: Trưởng phòng

- Ông (Bà):.………………………

- Chức vụ:.………………………

2. Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần phát triển xây dựng và tư vấn thiết kế Nam Sơn

 - Ông: Nguyễn Ngọc Sơn


- Chức vụ: Giám đốc. 
 - Bà: Phạm Thị Mai Hằng


- Chức vụ: Chủ trì thiết kế

3. Đơn vị tư vấn QLDA: Công ty TNHH tư vấn dịch vụ xây dựng MH2
 - Ông: Bùi Văn Hiến



- Chức vụ: Giám đốc. 
4. Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Trung Đông

 - Bà: Nguyễn Thị Mai


- Chức vụ: Giám đốc. 
 - Ông: Nguyễn Ngọc Nam


- Chức vụ: Tư vấn giám sát

5. Đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
- Ông: Nguyễn Sĩ Sơn 
 

 - Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa
- Chức vụ: Chỉ huy trưởng

IV. Thời gian tiến hành nghiệm thu:

- Bắt đầu: 08 giờ 00 phút ngày 12 tháng 06 năm 2026 
- Kết thúc: 11 giờ 00 phút ngày 12 tháng 06 năm 2026
V. Đánh giá về công trình xây dựng đã thực hiện:

1. Về thời gian xây dựng công trình:


- Ngày khởi công: 16/04/2026 

- Ngày hoàn thành: 31/05/2026

2. Về quy mô xây dựng:
Nạo vét tuyến kênh từ Cửa Chè đến nhà ông Hồng, thôn Phong Cầu 1, Phong Cầu 2, xã Kiến Minh, chiều dài 1.650 m; cao độ bờ kênh +1.8; cao độ đáy kênh -0.6

3. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật được Chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận.

+ Hồ sơ, tài liệu thiết kế.
+ Hồ sơ hoàn công công trình.
+ Hồ sơ pháp lý các tài liệu quản lý chất lượng bao gồm.
- Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng.

- Các kết quả kiểm tra, chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng.

- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
4. Kiểm tra tại hiện trường: 
+ Các bên đã tiến hành kiểm tra hiện trường bao gồm các hạng mục chính như đã nêu trong mục 2 của biên bản này. Công trình đã cơ bản được thi công theo thiết kế được duyệt.
+ Tất cả các hạng mục bàn giao được Nhà thầu cùng đại diện Phòng Kinh tế xã Kiến Minh và các thành viên trong hội nghị được mời thống nhất đủ cơ sở ký kết biên bản bàn giao quản lý khai thác sử dụng công trình.
5. Trên cơ sở xem xét các Hồ sơ, tài liệu hoàn công công trình và kiểm tra công trình tại hiện trường, xác nhận những điểm sau đây:
+ Chất lượng thi công các hạng mục và toàn bộ công trình được Phòng Kinh tế xã Kiến Minh và cơ quan Tư vấn đánh giá phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật công trình quy định và thiết kế đã được phê duyệt.
6. Kết luận:
Phòng Kinh tế xã Kiến Minh đồng ý nhận bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
Việc bảo hành công trình xây lắp thuộc trách nghiệm của Nhà thầu, theo quy định là 12 tháng, kể từ ngày 02/06/2026, ngày bàn giao quản lý, khai thác công trình.
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