CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2026
BIÊN BẢN
BÀN GIAO MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH
Công trình: Nạo vét tuyến kênh từ Cửa Chè đến nhà ông Hồng, thôn Phong Cầu 1, Phong Cầu 2, xã Kiến Minh
Địa điểm XD: Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

Hôm nay vào hồi 8h30phút, ngày 16 tháng 04 năm 2026 tại công trường xây dựng Công trình: Nạo vét tuyến kênh từ Cửa Chè đến nhà ông Hồng, thôn Phong Cầu 1, Phong Cầu 2, xã Kiến Minh, chúng tôi gồm có: 
1. Đại diện chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh
- Ông: Vũ Hữu Hiệp				- Chức vụ: Trưởng phòng
2. Đại diện Nhà thầu quản lý dự án: Công ty TNHH tư vấn dịch vụ xây dựng MH2
- Ông: Bùi Văn Hiến				- Chức vụ: Giám đốc
3. Đại diện Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Trung Đông
- Bà: Nguyễn Thị Mai  			- Chức vụ: Giám đốc
- Ông: Nguyễn Ngọc Nam			- Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng
4. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
- Ông: Nguyễn Sĩ Sơn			- Chức vụ: Giám đốc
- Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa      			- Chức vụ: Chỉ huy trưởng
5. Đại diện Nhà thầu tư vấn thiết kế: Công ty CP phát triển xây dựng & tư vấn thiết kế Nam Sơn
- Ông: Nguyễn Ngọc Sơn			- Chức vụ: Giám đốc
1. Các căn cứ thực hiện:
Căn cứ Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 09/4/2026 của UBND xã Kiến Minh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; Quyết định số 225/QĐ-KT ngày 13/4/2026 của Phòng Kinh tế xã Kiến Minh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nạo vét tuyến kênh từ Cửa Chè đến nhà ông Hồng, thôn Phong Cầu 1, Phong Cầu 2, xã Kiến Minh;
Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng số 15.4/2026/HĐTCXD ngày 15/4/2026/2026 giữa Phòng Kinh tế xã Kiến Minh và Công ty TNHH xây dựng Định Sơn về việc thi công Công trình: Nạo vét tuyến kênh từ Cửa Chè đến nhà ông Hồng, thôn Phong Cầu 1, Phong Cầu 2, xã Kiến Minh;
Căn cứ vào hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt;
Căn cứ vào hồ sơ dự thầu, kết quả bàn giao thực tế ngoài hiện trường.
2. Nội dung bàn giao:
Chủ đầu tư cùng đại diện Nhà thầu Tư vấn thiết kế, Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công cùng nhau giao nhận mặt bằng thi công Công trình: Nạo vét tuyến kênh từ Cửa Chè đến nhà ông Hồng, thôn Phong Cầu 1, Phong Cầu 2, xã Kiến Minh cụ thể như sau: 
+ Vị trí thi công công trình: Trên mặt bằng hiện trạng của tuyến kênh từ Cửa Chè đến nhà ông Hồng, thôn Phong Cầu 1, Phong Cầu 2, xã Kiến Minh.
+ Mặt bằng bàn giao theo bản vẽ thiết kế được duyệt.
+ Cao độ thiết kế: Theo cao độ lục địa - chi tiết theo hồ sơ thiết kế được duyệt.
3. Kết luận: 
Các bên thống nhất giao, nhận mặt bằng thi công Công trình: Nạo vét tuyến kênh từ Cửa Chè đến nhà ông Hồng, thôn Phong Cầu 1, Phong Cầu 2, xã Kiến Minh với các nội dung trên và cùng ký tên.
Biên bản kết thúc vào lúc 11h00’ cùng ngày.
Đại diện các bên tham gia bàn giao mặt bằng công trình
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