5

	UBND XÃ KIẾN MINH
PHÒNG KINH TẾ 


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:       /BC-KT
	Kiến Minh, ngày     tháng 6 năm 2026


BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA QUYẾT TOÁN 
Công trình: Nạo vét tuyến kênh từ Cửa Chè đến nhà ông Hồng, thôn Phong Cầu 1, Phong Cầu 2, xã Kiến Minh

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Thông tư số 63/2025/TT-BTC ngày 30/06/2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;
Theo đề nghị thẩm tra quyết toán của Phòng Kinh tế xã Kiến Minh tại Tờ trình số 420/TTr-KT ngày 18/5/2026. Giá trị quyết toán A-B là: 613.658.000 đồng.
Phòng Kinh tế xã Kiến Minh báo cáo các nội dung thẩm tra như sau:
1. Hồ sơ pháp lý:

1.1. Thông tin chung.
- Tên công trình: Nạo vét tuyến kênh từ Cửa Chè đến nhà ông Hồng, thôn Phong Cầu 1, Phong Cầu 2, xã Kiến Minh. 
Công trình được UBND xã Kiến Minh phê duyệt tại các Quyết định: số 1158/QĐ-UBND ngày 16/12/2025 về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư; số 397/QĐ-UBND ngày 09/4/2026 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình.

Công trình được Phòng Kinh tế xã Kiến Minh phê duyệt tại Quyết định số 225/QĐ-KT ngày 13/4/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
- Tổng mức đầu tư được duyệt (làm tròn): 614.158.000 đồng.

(Bằng chữ: Sáu trăm mười bốn triệu, một trăm năm mươi tám nghìn đồng).

- Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh.
- Nguồn vốn: Ngân sách xã.
- Địa điểm thực hiện: Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng.
1.2. Trình tự lập và duyệt văn bản, thẩm quyền phê duyệt văn bản. 

- Về chủ trương đầu tư: Công trình được UBND xã Kiến Minh phân bổ vốn tại Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 24/12/2025 là phù hợp với quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2025;
- Thẩm quyền phê duyệt văn bản: UBND xã Kiến Minh là cơ quan phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình là phù hợp với quy định tại Quyết định số 152/2025/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên thành phố Hải Phòng (Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 09/4/2026 của Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã; Tổng mức đầu tư được duyệt: 614.158.000 đồng; trong đó: chi phí xây dựng: 523.110.000 đồng; chi phí khác: 91.048.000 đồng).
1.3. Việc chấp hành trình tự đầu tư và xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng:
- Hồ sơ dự toán được Công ty Cổ phần phát triển xây dựng và tư vấn thiết kế Nam Sơn lập, chủ đầu tư trình UBND xã Kiến Minh phê duyệt tại Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 09/4/2026 đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ.

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư ủy thác hoặc ký hợp đồng đơn vị tư vấn quản lý dự án là phù hợp với quy định tại Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ.
- Quản lý chất lượng công trình: Hồ sơ pháp lý đơn vị gửi liên quan đến quản lý chất lượng công trình tuân thủ các quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ.

- Hợp đồng kinh tế: Chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 và số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ.
- Thời gian thực hiện: Phù hợp với tiến độ được duyệt tại Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 09/4/2026 của UBND xã Kiến Minh (Khởi công tháng 4/2026 -  Hoàn thành tháng 6/2026) và Hợp đồng kinh tế số 15.4/2026/HĐTCXD ngày 15/4/2026 - Biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng ngày 12/6/2026.
- Chủ đầu tư tuân thủ thời gian nộp Báo cáo quyết toán công trình hoàn thành được quy định tại Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ (Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng ngày 12/6/2026. Chủ đầu tư hoàn thiện và trình thẩm tra, phê duyệt Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành ngày 18/5/2026.
1.4. Việc chấp hành trình tự đấu thầu các gói thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu: 
- Sự phù hợp giữa Kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các quy định của pháp luật về đấu thầu: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 225/QĐ-KT ngày 13/4/2026 của Phòng Kinh tế xã Kiến Minh là phù hợp với quy định tại Luật Đấu thầu ngày 25/06/2025 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ. Theo đó phê duyệt các gói thầu (giá trị gói thầu dưới 500 triệu đồng) thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, các gói thầu (giá trị gói thầu trên 01 tỷ đồng) thực hiện theo hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng; phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn 1 túi hồ sơ. 
1.5. Việc tuân thủ quy định về ký kết các hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu so với các quy định của pháp luật về hợp đồng:
- Sự phù hợp giữa hình thức hợp đồng theo quy định với kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Hình thức hợp đồng chủ đầu tư và nhà thầu ký kết phù hợp với kế hoạch đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại Quyết định số 225/QĐ-KT ngày 13/4/2026 của Phòng Kinh tế xã Kiến Minh là phù hợp với quy định tại Luật Đấu thầu ngày 25/06/2025 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ. Theo đó các gói thầu tư vấn thực hiện hình thức hợp đồng trọn gói; gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói, cụ thể:
+ Gói thầu khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình được phê duyệt chỉ định thầu tại Quyết định số 171/QĐ-KT ngày 11/3/2026 của Phòng Kinh tế xã Kiến Minh với hình thức hợp đồng trọn gói. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty Cổ phần phát triển xây dựng và tư vấn thiết kế Nam Sơn. Chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành ký kết Hợp đồng số 12.3/2026/HĐ-TVXD ngày 12/3/2026 với hình thức hợp đồng trọn gói.
+ Gói thầu thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình được phê duyệt chỉ định thầu tại Quyết định số 170/QĐ-KT  ngày 11/3/2026 của Phòng Kinh tế xã Kiến Minh với hình thức hợp đồng trọn gói. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Trung Đông. Chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành ký kết Hợp đồng số 12.3/2026/HĐ-TVTT ngày 12/3/2026 với hình thức hợp đồng trọn gói.
+ Gói thầu tư vấn quản lý dự án được phê duyệt chỉ định thầu tại Quyết định số 229/QĐ-KT ngày 14/4/2026 của Phòng Kinh tế xã Kiến Minh với hình thức hợp đồng trọn gói. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty TNHH tư vấn dịch vụ xây dựng MH2. Chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành ký kết Hợp đồng số 17.04/2026/HĐ-QLDA ngày 17/4/2026 với hình thức hợp đồng trọn gói.

+ Gói thầu tư vấn giám sát được phê duyệt chỉ định thầu tại Quyết định số 231/QĐ-KT ngày 14/4/2026 của Phòng Kinh tế xã Kiến Minh với hình thức hợp đồng trọn gói. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Trung Đông. Chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành ký kết Hợp đồng số 14.4/2026/HĐ-TVGS ngày 14/4/2026 với hình thức hợp đồng trọn gói.
+ Gói thầu xây lắp được phê duyệt chỉ định thầu tại Quyết định số 230/QĐ-KT ngày 14/4/2026 của Phòng Kinh tế xã Kiến Minh với hình thức hợp đồng trọn gói. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty TNHH Xây dựng Định Sơn. Chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành ký kết Hợp đồng số 15.4/2026/HĐTCXD ngày 15/4/2026 với hình thức hợp đồng trọn gói, giá trị: 523.110.000 đồng.
2. Thẩm tra nguồn vốn đầu tư dự án, công trình hoàn thành:
- Nguồn vốn đầu tư và việc chấp hành các quy định về cấp vốn thanh toán: Ngân sách xã theo Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 24/12/2025 của UBND xã Kiến Minh, tại hồ sơ trình thẩm tra quyết toán Chủ đầu tư xuất trình văn bản của cấp có thẩm quyền về việc sử dụng ngân sách xã để đầu tư công trình là phù hợp theo quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước năm 2025.

- Về cơ cấu vốn đầu tư: Chủ đầu tư xác định cụ thể tỷ trọng, giá trị nguồn vốn ngân sách xã cân đối cho công trình là phù hợp với quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước năm 2025.

- Việc cấp vốn và thanh toán thực hiện theo xác nhận của Chủ đầu tư, tổng số vốn bố trí cho công trình: 0 đồng, cụ thể:

+ Phần vốn ngân sách xã đã cấp cho công trình là: 0 đồng, đạt 0% TMĐT được duyệt (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước khu vực III - Phòng Giao dịch số 3);
- Việc điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư của công trình: Không.
- Việc chấp hành các quy định về việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; việc quản lý và sử dụng các loại vốn đầu tư công của công trình là phù hợp theo quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước năm 2025.

3. Thẩm tra chi phí đầu tư của Dự án, công trình hoàn thành:
- Hồ sơ trình quyết toán gồm các thành phần chính: Hồ sơ quyết toán A-B; Hợp đồng kinh tế các gói thầu; Biên bản nghiệm thu các công việc; Biên bản nghiệm thu bàn giao ngày 12/6/2026.

- Điều chỉnh một số chi phí đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành.
- Giá trị quyết toán sau thẩm tra được xác định như sau:
	
	TỔNG SỐ:
	609.417.000 đồng.

	Trong đó:
	- Chi phí xây dựng: 
	518.869.000 đồng.

	
	- Chi phí tư vấn ĐTXD, QLDA, khác:
	90.548.000 đồng.


Bằng chữ : Sáu trăm linh chín triệu, bốn trăm mười bảy nghìn đồng./.
- Giá trị quyết toán sau thẩm tra giảm so với Quyết toán A-B đề nghị là - 4.241.000 đồng. Cụ thể giảm chi phí xây dựng tính toán sai so với thi công thực tế: Công tác vớt rau bèo vật cản mương thoát nước; Nhân công hỗ trợ lắp ghép phao thép.
4. Chi phí đầu tư không tính vào tài sản của công trình hoàn thành: 
- Các chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

- Các khoản chi phí không hình thành tài sản để trình cơ quan có thẩm quyền cho phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

5. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư của công trình hoàn thành

- Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư của dự án, công trình hoặc hạng mục công trình độc lập, bao gồm:

+ Tài sản dài hạn (tài sản cố định): 609.417.000 đồng.
+ Tài sản ngắn hạn: Không.
Tài sản được bàn giao phải xác định đầy đủ danh mục và giá trị cho đơn vị sử dụng: Đã xác định đầy đủ.

6. Tình hình công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng.
6.1. Các chi phí:

- Lũy kế đã thanh toán từ khởi công đến ngày 18/5/2026: 0 đồng;

- Tổng các khoản chi phí của công trình đến ngày 18/5/2026: 609.417.000 đồng. Trong đó:
+ Tổng chi phí phải thu: 0 đồng;

+ Tổng chi phí phải trả: 609.417.000 đồng.

Chi tiết các khoản chi phí theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục số 01 kèm theo

- Trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc bàn giao tài sản và trách nhiệm đơn vị tiếp nhận tài sản: Căn cứ khoản 2 Điều 124 Luật Xây dựng năm 2014, Phòng Kinh tế xã Kiến Minh có trách nhiệm tiếp nhận, được phép ghi tăng tài sản: 609.417.000 đồng.
6.2. Giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng: Không có.
7. Việc chấp hành của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đối với ý kiến kết luận của cơ quan pháp luật và cơ quan khác: 

Tại thời điểm thẩm tra quyết toán, chưa có ý kiến kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm toán Nhà nước; kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật.

8. Nhận xét, đánh giá, kiến nghị: 

- Kiến nghị giải quyết các tồn tại về nguồn vốn đầu tư, tài sản và công nợ sau khi quyết toán dự án: Như đã phân tích, tại hồ sơ trình thẩm tra quyết toán, Chủ đầu tư đã xuất trình văn bản thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của cơ quan có thẩm quyền đối với công trình nêu trên. Vì vậy, căn cứ giá trị quyết toán sau thẩm tra quyết toán, Phòng Kinh tế xã Kiến Minh (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tiếp tục bố trí phần kinh phí còn thiếu (theo cơ cấu nguồn vốn tại Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 09/4/2026 của Ủy ban nhân xã Kiến Minh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình) để đảm bảo thanh toán dứt điểm cho công trình theo quy định tại Luật ngân sách nhà nước năm 2025.
- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, sự phù hợp của đơn giá do Chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất đưa vào báo cáo quyết toán.
- Kiến nghị giá trị phê duyệt quyết toán: Giá trị quyết toán được phê duyệt là cơ sở cho việc quản lý vốn, tất toán tài khoản, chi phí đầu tư công trình và thanh toán công nợ cho các đơn vị.
Phòng Kinh tế xã báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán hoàn thành công trình: Nạo vét tuyến kênh từ Cửa Chè đến nhà ông Hồng, thôn Phong Cầu 1, Phong Cầu 2, xã Kiến Minh. Kính đề nghị UBND xã Kiến Minh xem xét và phê duyệt để Chủ đầu tư căn cứ cho việc quản lý vốn, tất toán tài khoản, chi phí đầu tư công trình và thanh toán công nợ cho các đơn vị./.
	Nơi nhận: 

- UBND xã Kiến Minh;

- KBNN khu vực III  - PGD số 3;
- TP, PTP Kinh tế;

- Lưu: VT.                                                                                                                                                                 
	TRƯỞNG PHÒNG

Vũ Hữu Hiệp


	PHỤ LỤC SỐ 01

	TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÁC CHI PHÍ CỦA CÔNG TRÌNH

	NẠO VÉT TUYẾN KÊNH TỪ CỬA CHÈ ĐẾN NHÀ ÔNG HỒNG, THÔN PHONG CẦU 1, PHONG CẦU 2, 
XÃ KIẾN MINH

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị:
	Đồng

	STT
	Tên chủ nợ
và khách nợ
	Diễn giải chi phí
	Giá trị quyết toán
	Đã chi trả
	Công nợ còn tồn đọng theo quyết toán
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Phải trả
	Phải thu
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(4)-(5)
	(7)
	(8)

	1
	Công ty TNHH Xây dựng Định Sơn
	Chi phí xây dựng
	518.869.000
	0
	518.869.000
	0
	 

	2
	Công ty TNHH tư vấn dịch vụ xây dựng MH2
	Chi phí quản lý dự án
	17.069.000
	0
	17.069.000
	0
	

	3
	Công ty Cổ phần phát triển xây dựng và tư vấn thiết kế Nam Sơn
	Chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
	52.188.000
	0
	52.188.000
	0
	

	4
	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Trung Đông
	Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
	4.200.000
	0
	4.200.000
	0
	

	5
	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Trung Đông
	Chi phí giám sát thi công xây dựng
	13.590.000
	0
	13.590.000
	0
	

	6
	Phòng Kinh tế xã Kiến Minh
	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quy ết toán
	3.501.000
	0
	3.501.000
	0
	

	Tổng cộng (làm tròn)
	609.417.000
	0
	609.417.000
	0
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