CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG
	Gói thầu số 6: Gói thầu xây lắp thuộc công trình Xây dựng hệ thống cống hộp kênh Bến Kem đoạn từ nhà ông Chín đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh.
	Hôm nay, ngày 11 tháng 03 năm 2026, tại Phòng Kinh tế xã Kiến Minh, Thành phố Hải Phòng.
I. Thành phần tham dự.
[bookmark: _Toc179260188][bookmark: _Toc179293552][bookmark: _Toc179294101][bookmark: _Toc179294451][bookmark: _Toc179335853]1. Bên giao thầu (gọi tắt là bên A): 
- Tên đơn vị: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh
- Địa chỉ: Xã Kiến Minh, Thành phố Hải Phòng
- Đại diện bên giao thầu: Ông Vũ Hữu Hiệp
- Chức vụ: Trưởng phòng
2. Bên nhận thầu (gọi tắt là bên B): 
- Tên đơn vị: Công ty TNHH Xây dựng Định Sơn
- Địa chỉ: Thôn 1 ( tại nhà ông Nguyễn Sĩ Định), xã Nghi Dương, Thành phố Hải Phòng
- Đại diện bên nhận thầu: Ông Nguyễn Sĩ Sơn     Chức vụ: Giám đốc
II. Các căn cứ để tiến hành thương thảo.
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi một số điều của Luật Xây dựng; 
Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; Luật số 90/2025/QH15 có hiêu lực từ ngày 01/07/2025; sửa chữa, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công theo phương thức đối tác công tư
Căn cứ Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
Căn cứ Thông tư số 80/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫ hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;
Căn cứ Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 05/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án;
Căn cứ Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 08/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư xây dựng dự án;
Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 11/02/2026 của Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình;
Căn cứ Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh về việc giao kế hoạch các nguồn vồn đầu tư công;
Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-KT ngày 23/02/2026 của Phòng Kinh tế xã Kiến Minh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng hệ thống cống hộp kênh Bến Kem đoạn từ nhà ông Chín đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh;
Xét báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng và thương mại Tường Lâm,
Các bên thống nhất thỏa thuận thương thảo hợp đồng Gói thầu số 6: Gói thầu xây lắp thuộc công trình Xây dựng hệ thống cống hộp kênh Bến Kem đoạn từ nhà ông Chín đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh với các điều khoản sau:	
III. Nội dung.
1. Nội dung công việc.
- Bên A giao cho Bên B thi công thi công công trình Xây dựng hệ thống cống hộp kênh Bến Kem đoạn từ nhà ông Chín đến kênh Đại Trà 2, xã Kiến Minh theo Hồ sơ thiết kế được duyệt.
2. Tiến độ: Thực hiện theo đúng kế hoạch đã được giao 270 ngày.
	3. Giá trị hợp đồng thương thảo.
	- Giá hợp đồng thương thảo là giá trị do nhà thầu dự thầu 6.739.361.000 đồng. (Bằng chữ: Sáu tỷ, bảy trăm ba mươi chín triệu, ba trăm sáu mươi mốt ngàn đồng./.) 
	4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
	5. Bảo đảm thực hợp đồng.
[bookmark: _Toc273427132]5.1.Bảo đảm thực hiện hợp đồng
Nhà thầu phải thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng với 2% giá trị hợp đồng tương đương với số tiền 6.739.361.000 x 2% = 134.787.220 đồng ( làm tròn: 134.787.000 đồng ( Bằng chữ: Một trăm ba mươi tư triệu, bảy trăm tám mươi bảy ngàn đồng./.)
Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải có giá trị và có hiệu lực tới khi Nhà thầu đã thi công, hoàn thành công trình, hoặc hạng mục công trình tương ứng với Hợp đồng đã ký kết được Chủ đầu tư nghiệm thu và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành công trình. Nếu các điều khoản của bảo đảm thực hiện hợp đồng nêu rõ ngày hết hạn và Nhà thầu chưa hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng vào thời điểm 60 ngày trước ngày hết hạn, Nhà thầu sẽ phải gia hạn giá trị của bảo đảm thực hiện hợp đồng cho tới khi công việc đã được hoàn thành và mọi sai sót đã được sửa chữa xong.
[bookmark: _Toc273427135]5.2. Bảo lãnh tiền tạm ứng:
Trước khi Chủ đầu tư tạm ứng hợp đồng cho Nhà thầu thì Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị tương đương giá trị tiền tạm ứng.
Giá trị của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng sẽ được khấu trừ tương ứng với giá trị giảm trừ tiền tạm ứng qua mỗi lần thanh toán theo thoả thuận của các bên.
	6. Tạm ứng và thanh toán.
6.1. Tạm ứng: 
a. Sau khi hợp đồng được ký kết và Bên A nhận được đảm bảo thực hiện hợp đồng, Bên A sẽ ứng trước cho bên B không quá 30% giá trị hợp đồng .
b. Số tiền tạm ứng này sẽ được Bên A thu hồi ngay từ lần đầu tiên và các lần thanh toán tiếp theo và thu hồi hết đến khi thanh toán đạt 80% giá trị hợp đồng.
6.2. Thanh toán: Thanh toán theo khối lượng công việc hoàn thành.
- Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu khi nhận được đủ hồ sơ thanh toán đã được Bên A và Bên B, Tư vấn giám sát xác nhận.
 - Hình thức thanh toán: bằng Chuyển khoản.
- Đồng tiền áp dụng để thanh toán: Đồng Việt Nam.
- Tiến độ thanh toán: 
+ Chủ đầu tư sẽ thanh toán theo khối lượng công việc hoàn thành của từng hạng mục sau khi đã được tổ chức nghiệm thu, thống nhất khối lượng thực hiện. 
+ Sau khi công trình hoàn thành nghiệm thu bàn giao chính thức đưa vào khai thác sử dụng thì Nhà thầu sẽ được thanh toán 90% giá trị hợp đồng. Giá trị còn lại sẽ được thanh toán khi Nhà thầu hoàn thành việc bảo hành.
+ Sau khi quyết toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ thanh toán tiếp 5% giá trị quyết toán công trình. Đồng thời giữ lại 5% giá trị bảo hành công trình theo quy định.
- Thời hạn thanh toán: Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu theo kế hoạch vốn ngân sách xây dựng cơ bản được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các nguồn kinh phí khác ( nếu có) kể từ ngày chủ đầu tư nhận được hồ sơ thanh toán hợp lệ của nhà thầu. 
	7. Các nội dung khác: Thể hiện rõ trong hợp đồng sẽ được ký kết theo đúng quy định.
	IV. Kết luận.
	Các bên nhất trí với các nội dung đã thương thảo trên. Biên bản được lập thành 6 bản có giá trị pháp lý như nhau, được đọc cho các bên cùng nghe và nhất trí ký tên vào biên bản làm cơ sở thực hiện các nội dung tiếp theo.
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