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	Phòng Kinh tế
	Gói thầu số 01: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT các gói thầu 
	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT các gói thầu
	26.228.000
	Ngân sách xã
	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn
	
	15 ngày
	Quý I/2026
	Trọn gói
	30 ngày
	Không
	Không đề xuất
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	Gói thầu số 02: Thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu
	Xem xét, đánh giá năng lực của các tổ chức, cá nhân liên quan, các nội dung trong E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu
	15.344.000
	
	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn
	
	15 ngày
	Quý I/2026
	Trọn gói
	30 ngày
	Không
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	Phòng Kinh tế
	Gói thầu số 03: Giám sát thi công dự án
	Giám sát đơn vị thi công xây dựng dự án theo Hồ sơ đã được duyệt
	173.455.000
	Ngân sách xã
	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn
	
	15 ngày
	Quý I/2026
	Trọn gói
	270 ngày
	Không
	Không đề xuất
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	Gói thầu số 04: Quản lý dự án
	Kiểm tra, giám sát tiến độ các công việc và lên kế hoạch phù hợp với mốc thời gian đã duyệt
	181.574.000
	
	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn
	
	15 ngày
	Quý I/2026
	Trọn gói
	270 ngày
	Không
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	Gói thầu số 05: Kiểm toán độc lập
	Kiểm toán quyết toán hoàn thành dự án
	64.819.000
	
	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn
	
	15 ngày
	Quý I/2026
	Trọn gói
	270 ngày
	Không
	

	6
	
	Gói thầu số 06: Gói thầu xây lắp 
	Thi công xây dựng theo Hồ sơ đã được duyệt, tuân thủ theo quy định của pháp luật
	7.435.706.00
	
	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng
	Một giai đoạn, một túi hồ sơ
	30 ngày
	Quý I/2026
	Trọn gói
	270 ngày
	Không
	

	Tổng giá gói thầu
	7.897.126.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	


