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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

	ĐKC
	Điều kiện chung

	ĐKCT
	Điều kiện cụ thể

	HSMT
	Hồ sơ mời thầu

	HSYC
	Hồ sơ yêu cầu

	HSDT
	Hồ sơ dự thầu

	HSĐX
	Hồ sơ đề xuất

	Luật Xây dựng số 50/2014/QH13
	Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội.

	Luật số 62/2020/QH14
	Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

	Nghị định số 37/2015/NĐ-CP
	Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

	Nghị định số 50/2021/NĐ-CP
	Nghị định số 50/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

	Nghị định số 06/2021/NĐ-CP
	Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

	Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 
	Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

	Nghị định số 254/2025/NĐ-CP
	Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/09/2025 của Chính Phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.


PHẦN 1. THÔNG TIN GIAO DỊCH
Hôm nay, ngày 06 tháng 01 năm 2026, tại Phòng kinh tế xã Kiến Minh, chúng tôi gồm các bên dưới đây:
1. Chủ đầu tư (Bên A): Phòng kinh tế xã Kiến Minh
Tên giao dịch: Phòng kinh tế xã Kiến Minh
Đại diện là Ông: Vũ Hữu Hiệp, Chức vụ: Trưởng phòng 
Địa chỉ: Thôn Vũ Vị, xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mã số thuế: 0202304184
Điện thoại: 

Tài khoản: 9527.4.1144513.11725 tại KBNN khu vực III - PGD số 3.
Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: 1144513
Và bên kia là:

2. Nhà thầu tư vấn (Bên B): Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính AFCO Việt Nam

Tên giao dịch: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính AFCO Việt Nam.

Đại diện là: Ông Đỗ Văn Hân      Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên

Địa chỉ:  Số 18 dãy M, ngõ 6 Bế Văn Đàn, Phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tài khoản số: 1016542142 Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà Nội
Mã số thuế: 0109289848
Mã chương: 855         Mã NDKT: 1702

Hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng kiểm toán độc lập Dự án: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng
PHẦN 2 - CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Căn cứ Bộ Luật Dân sự 91/2015/QH13 ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 về việc hướng dẫn một số nội dung về Hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/09/2025 của Chính Phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 152/2025/QĐ-UBND ngày 09/09/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-KT ngày 05/01/2026 của Phòng kinh tế xã Kiến Minh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Phòng kinh tế xã Kiến Minh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của Phòng kinh tế xã Kiến Minh về việc phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán kinh phí công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng;
Các văn bản liên quan khác.
PHẦN 3. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG
Điều 1. Diễn giải
Các từ và cụm từ trong hợp đồng này được hiểu theo các định nghĩa và diễn giải sau đây:

1. Chủ đầu tư là Phòng kinh tế xã Kiến Minh.
2. Nhà thầu là Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính AFCO Việt Nam.
3. Dự án là dự án Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, Hải Phòng

4. Công trình là Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, Hải Phòng
5. Gói thầu là Kiểm toán độc lập. 
6. Đại diện Chủ đầu tư là người được Chủ đầu tư nêu ra trong hợp đồng hoặc được ủy quyền thay mặt cho Chủ đầu tư điều hành công việc.

7. Đại diện Nhà thầu tư vấn là người được Nhà thầu tư vấn nêu ra trong hợp đồng hoặc được Nhà thầu tư vấn chỉ định và thay mặt Nhà thầu tư vấn điều hành công việc.

8. Nhà thầu phụ là tổ chức hay cá nhân ký hợp đồng với Nhà thầu tư vấn để trực tiếp thực hiện công việc.

9. Hợp đồng là toàn bộ Hồ sơ Hợp đồng tư vấn xây dựng theo quy định tại Điều 3 [Hồ sơ Hợp đồng và thứ tự ưu tiên].
10. HSMT (hoặc HSYC) của Chủ đầu tư là toàn bộ tài liệu theo quy định tại Phụ lục số ... [HSMT (hoặc HSYC) của Chủ đầu tư].

11. HSDT (hoặc HSĐX) của Nhà thầu tư vấn là toàn bộ tài liệu theo quy định tại Phụ lục số ... [HSDT (hoặc HSĐX) của Nhà thầu tư vấn].

12. Đơn dự thầu là đề xuất của Nhà thầu tư vấn có ghi giá dự thầu để thực hiện công việc theo đúng các yêu cầu của HSMT (hoặc HSYC).

13. Bên là Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu tư vấn tùy theo hoàn cảnh cụ thể.

14. Ngày được hiểu là ngày dương lịch và tháng được hiểu là tháng dương lịch.
15. Ngày làm việc được hiểu là các ngày theo dương lịch, trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật.
16. Luật là toàn bộ hệ thống luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Điều 2. Loại hợp đồng
Loại hợp đồng: Trọn gói

Điều 3. Hồ sơ hợp đồng tư vấn xây dựng và thứ tự ưu tiên

1. Hồ sơ hợp đồng bao gồm hợp đồng tư vấn xây dựng và các tài liệu tại khoản 2 dưới đây.

2. Các tài liệu kèm theo hợp đồng là bộ phận không tách rời của hợp đồng, bao gồm:

a. Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

b. Các phụ lục của hợp đồng;

c. Biên bản thương thảo hợp đồng;

d. Các tài liệu khác có liên quan.  

3. Thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu kèm theo hợp đồng theo thứ tự quy định tại Khoản 2 Điều này.

Điều 4. Chuẩn mực kiểm toán: 

1. Dịch vụ trên được thực hiện theo đúng các nguyên tắc, chuẩn mực Kế toán và Chuẩn mực Kiểm toán độc lập hiện hành tại Việt Nam, phù hợp với các văn bản pháp luật của Nhà nước ban hành, theo tình hình thực tế của Chủ đầu tư và theo những thỏa thuận được thống nhất bằng văn bản trong quá trình thực hiện. Kết quả dịch vụ đảm bảo khách quan, sát thực tế, bí mật số liệu.
2. Các chuẩn mực này đòi hỏi Nhà thầu phải lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng báo cáo quyết toán dự án hoàn thành không còn chứa đựng những sai sót trọng yếu. Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra và thực hiện các thử nghiệm cơ bản các bằng chứng cho những khoản mục và những thông tin trong báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.
Điều 5. Trao đổi thông tin

1. Các thông báo, chấp thuận, chứng chỉ, quyết định,... đưa ra phải bằng văn bản và được chuyển đến bằng đường bưu điện, bằng fax, hoặc email theo địa chỉ các bên đã quy định trong hợp đồng.

2. Trường hợp bên nào thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo cho bên kia để đảm bảo việc trao đổi thông tin. Nếu bên thay đổi địa chỉ mà không thông báo cho bên kia thì phải chịu mọi hậu quả do việc thay đổi địa chỉ mà không thông báo.
Điều 6. Luật áp dụng và ngôn ngữ sử dụng trong Hợp đồng
1. Hợp đồng này chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng là tiếng Việt. 
3. Ngôn ngữ của báo cáo kiểm toán dự án hoàn thành thể hiện bằng tiếng Việt.
Điều 7. Bảo đảm thực hiện hợp đồng (nếu có) và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng (đối với trường hợp các bên thỏa thuận phải có bảo lãnh tiền tạm ứng): Không thực hiện.
Điều 8. Nội dung, khối lượng công việc
Nhà thầu cung cấp cho chủ đầu tư dịch vụ kiểm toán độc lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành dự án:Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng. Nội dung các công việc kiểm toán bao gồm:
- Kiểm tra hồ sơ pháp lý của quá trình đầu tư dự án;
- Kiểm tra nguồn dự án hoàn thành thực hiện của dự án;
- Kiểm tra chi phí đầu tư của dự án;
- Kiểm tra chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản bàn giao;
- Kiểm tra xác định giá trị tài sản bàn giao cho đơn vị sử dụng;
- Kiểm tra xác định tình hình công nợ và vật tư, thiết bị tồn đọng sau khi quyết toán;
- Xem xét việc chấp hành của chủ đầu tư dự án cùng các đơn vị có liên quan đối với ý kiến kết luận của của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (Nếu có).

Điều 9. Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng: Không thực hiện.

Điều 10. Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng công trình: Không thực hiện.

Điều 11. Nội dung và khối lượng công việc tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Không thực hiện.
Điều 12. Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm dịch vụ kiểm toán
1. Báo cáo kiểm toán dự án hoàn thành đảm bảo đúng với các chuẩn mực kiểm toán hiện hành.
2. Số lượng hồ sơ sản phẩm tư vấn xây dựng của Hợp đồng là 05 bộ.
Điều 13. Căn cứ nghiệm thu sản phẩm 
1. Hợp đồng tư vấn xây dựng đã ký kết.

2. Nhà thầu bàn giao báo cáo kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành dự án: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng theo đúng các quy định trong hợp đồng làm căn cứ cho Chủ đầu tư nghiệm thu thanh toán, quyết toán hợp đồng.
Điều 14. Giá hợp đồng
1. Giá hợp đồng

a) Giá hợp đồng được xác định với số tiền: 24.244.000 đồng (chi phí trên đã bao gồm thuế VAT).
b) Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo khoản 1 Điều 15 [Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng].

2. Nội dung của giá hợp đồng: Giá trị hợp đồng trên bao gồm toàn bộ các chi phí, phí, lợi nhuận và tất cả các loại thuế mà nhà thầu tư vấn phải nộp theo đúng quy định của pháp luật; giá trên không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng. Trường hợp điều chỉnh hợp đồng thực hiện theo Điều 15 [Điều chỉnh hợp đồng tư vấn xây dựng];

Điều 15. Điều chỉnh hợp đồng tư vấn xây dựng
1. Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng: Theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Điều chỉnh khối lượng công việc

Trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu thay đổi phạm vi công việc (tăng, giảm) trong Hợp đồng thì đối với khối lượng công việc này các bên thỏa thuận điều chỉnh tương ứng.

Đối với khối lượng phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng tư vấn xây dựng đã ký kết mà chưa có đơn giá trong hợp đồng thì được xác định trên cơ sở thỏa thuận hợp đồng và quy định pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Các bên phải ký kết phụ lục hợp đồng làm cơ sở cho việc thanh toán, quyết toán hợp đồng.

3. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng

a. Trường hợp thời hạn hoàn thành công việc tư vấn chậm so với tiến độ công việc của Hợp đồng do lỗi của nhà thầu thì nhà thầu phải có giải pháp khắc phục để bảo đảm tiến độ hợp đồng. Nếu tiến độ thực hiện hợp đồng bị kéo dài so với tiến độ hợp đồng đã ký thì nhà thầu phải kiến nghị chủ đầu tư gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng. Trường hợp phát sinh chi phí thì nhà thầu phải khắc phục bằng chi phí của mình. Nếu gây thiệt hại cho chủ đầu tư thì nhà thầu phải bồi thường.

b. Trường hợp thời hạn hoàn thành hợp đồng tư vấn chậm so với tiến độ của Hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư thì chủ đầu tư phải gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng. 
4. Điều chỉnh các nội dung khác của Hợp đồng này thì các bên thống nhất điều chỉnh trên cơ sở các thỏa thuận trong Hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của Nhà thầu tư vấn
1. Quyền của nhà thầu tư vấn:

a) Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến công trình, trong quá trình thực hiện kiểm toán nếu thấy cần thiết.

b) Từ chối thực hiện công việc không hợp lý ngoài nội dung trong hợp đồng và những yêu cầu trái pháp luật của chủ đầu tư.

c) Yêu cầu chủ đầu tư thanh toán hợp đồng đủ và đúng hạn.

2. Nghĩa vụ của nhà thầu tư vấn:

a) Đảm bảo rằng tất cả các công việc nhà thầu thực hiện theo Hợp đồng này phải phù hợp với luật pháp của nước Việt Nam và đảm bảo rằng nhân sự của nhà thầu sẽ luôn tuân thủ luật pháp. 

b)  Nhà thầu bảo đảm tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán hiện hành (như Điều 4);

c) Nộp cho chủ đầu tư báo cáo kiểm toán dự án hoàn thành theo thời gian quy định trong Hợp đồng và chịu trách nhiệm về tính trung thực, khách quan. Nhà thầu thông báo đầy đủ và kịp thời tất cả các thông tin liên quan đến công việc kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành có thể làm chậm trễ hoặc cản trở việc hoàn thành các công việc theo tiến độ và đề xuất giải pháp thực hiện.

d) Xây dựng và thống nhất với Chủ đầu tư nội dung, chương trình kiểm toán, thực hiện đúng chương trình kiểm toán theo nguyên tắc độc lập, khách quan, trung thực và bí mật số liệu. 

Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư
1. Quyền của Chủ đầu tư:
- Sở hữu và sử dụng sản phẩm kiểm toán theo Hợp đồng.

- Từ chối nghiệm thu sản phẩm kiểm toán không đạt chất lượng theo Hợp đồng.

-  Kiểm tra công việc kiểm toán của nhà thầu nếu thấy cần thiết.

- Đình chỉ thực hiện hoặc yêu cầu chấm dứt hợp đồng nếu nhà thầu vi phạm nội dung hợp đồng.

2. Nghĩa vụ của chủ đầu tư:

- Lưu giữ và quản lý chứng từ, sổ sách kế toán, tài liệu dự toán, bản vẽ thiết kế, báo cáo quyết toán và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án theo đúng quy định của Nhà nước. 

- Bảo đảm cung cấp kịp thời cho Nhà thầu toàn bộ hồ sơ, tài liệu cần thiết có liên quan đến cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định hiện hành, bao gồm: Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; Các văn bản pháp lý có liên quan; Các hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng; Các biên bản nghiệm thu giai đoạn, biên bản tổng nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành; Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế... và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến dự án và chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hồ sơ tài liệu cung cấp cho kiểm toán.

- Cử cán bộ chuyên môn cùng tham gia với Nhà thầu để thuyết minh, xác định chính xác các nội dung công việc khi có yêu cầu của Nhà thầu.

- Quyết toán chi phí đầu tư xây dựng dùng để kiểm toán phải được Chủ đầu tư ký và đóng dấu chính thức trước khi cung cấp cho Nhà thầu. Việc lập báo cáo kiểm toán xây dựng công trình hoàn thành trung thực, hợp lý và công bố các thông tin khác là trách nhiệm của Chủ đầu tư. Trách nhiệm này đòi hỏi hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ phải thích đáng, sự lựa chọn và áp dụng đúng đắn các chính sách kế toán và việc đảm bảo an toàn cho các tài sản của đơn vị. 

- Nhà thầu có thể yêu cầu chủ đầu tư xác nhận bằng văn bản sự đảm bảo về các thông tin và tài liệu liên quan đến cuộc kiểm toán đã cung cấp cho Nhà thầu (Trong trường hợp cần thiết).

- Cử cán bộ của Chủ đầu tư tham gia, phối hợp với Nhà thầu và tạo điều kiện thuận lợi để Nhà thầu có thể xem xét tất cả chứng từ, sổ kế toán và các thông tin khác cần thiết cho cuộc kiểm toán. 

- Tạo điều kiện cho Nhà thầu khảo sát, kiểm tra hiện trường khi có yêu cầu của Nhà thầu.

- Thanh toán cho nhà thầu toàn bộ giá hợp đồng theo đúng các qui định được thoả thuận trong Hợp đồng này.

Điều 18. Nhà thầu phụ (nếu có): Không thực hiện.
Điều 19. Nhân lực của Nhà thầu tư vấn

1. Nhân lực của Nhà thầu phải có giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán. 
2. Trường hợp thay đổi nhân sự, Nhà thầu tư vấn phải trình bày lý do, đồng thời cung cấp lý lịch của người thay thế cho Chủ đầu tư, người thay thế phải có trình độ tương đương hoặc cao hơn người bị thay thế. Nếu Chủ đầu tư không có ý kiến về nhân sự thay thế trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Nhà thầu tư vấn thì nhân sự đó coi như được Chủ đầu tư chấp thuận.

3. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu tư vấn thay thế nhân sự nếu người đó không đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc không đúng với đề xuất trong hồ sơ năng lực. 

4. Nhà thầu tư vấn có thể điều chỉnh thời gian làm việc của nhân sự nếu cần thiết nhưng không làm tăng giá hợp đồng. Những điều chỉnh khác chỉ được thực hiện khi được Chủ đầu tư chấp thuận.

5. Nhà thầu tư vấn tổ chức thực hiện công việc theo tiến độ đã thỏa thuận. Giờ làm việc, làm việc ngoài giờ, thời gian làm việc, ngày nghỉ,... thực hiện theo Bộ Luật Lao động. Nhà thầu tư vấn không được tính thêm chi phí làm ngoài giờ (giá hợp đồng đã bao gồm chi phí làm ngoài giờ).

Điều 20. Bản quyền và quyền sử dụng tài liệu

Nhà thầu tư vấn sẽ giữ bản quyền công việc tư vấn do mình thực hiện. Chủ đầu tư được toàn quyền sử dụng các tài liệu này để phục vụ công việc quy định trong hợp đồng mà không cần phải xin phép Nhà thầu tư vấn.

Nhà thầu tư vấn phải cam kết rằng sản phẩm tư vấn do Nhà thầu tư vấn thực hiện và cung cấp cho Chủ đầu tư không vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ cá nhân hoặc bên thứ ba nào.

Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm hoặc hậu quả nào từ việc khiếu nại sản phẩm tư vấn theo hợp đồng này đã vi phạm bản quyền hay quyền sở hữu trí tuệ của một cá nhân hay bên thứ ba nào khác.

Điều 21. Bảo hiểm

Nhà thầu mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định.

Điều 22. Rủi ro và bất khả kháng

1. Rủi ro là nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện Hợp đồng. Các bên phải quy định trách nhiệm của mỗi bên về quản lý và xử lý rủi ro của mình, lập kế hoạch quản lý rủi ro, các phương án quản lý rủi ro của mình.

2. Bất khả kháng là một sự kiện rủi ro xảy ra một cách khách quan không thể lường trước và không thể khắc phục được khi nó xảy ra mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép như: Thiên tai, sự cố môi trường, địch họa, hỏa hoạn và các yếu tố bất khả kháng khác. 
3. Trách nhiệm của các bên đối với rủi ro:

a. Đối với những rủi ro đã tính trong giá hợp đồng thì khi rủi ro xảy ra Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bằng kinh phí của mình.

b. Đối với những rủi ro đã được mua bảo hiểm thì chi phí khắc phục hậu quả các rủi ro này do đơn vị bảo hiểm chi trả và không được tính vào giá hợp đồng.

c. Nhà thầu phải bồi thường và gánh chịu những tổn hại cho Chủ đầu tư thầu đối với các hỏng hóc, mất mát và các chi phí (bao gồm phí và các chi phí pháp lý) có liên quan do lỗi của mình gây ra.
d. Chủ đầu tư phải bồi thường những tổn hại cho Nhà thầu tư vấn đối với các thiệt hại, mất mát và chi phí (bao gồm phí và các chi phí pháp lý) liên quan do lỗi của mình gây ra.
4. Thông báo về bất khả kháng:

a. Khi một bên gặp tình trạng bất khả kháng thì phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trong thời gian sớm nhất, trong thông báo phải nêu rõ các nghĩa vụ, công việc liên quan đến hậu quả của bất khả kháng.

b. Bên thông báo được miễn thực hiện công việc thuộc trách nhiệm của mình trong thời gian xảy ra bất khả kháng ảnh hưởng đến công việc theo nghĩa vụ hợp đồng.

5. Trách nhiệm của các bên đối với bất khả kháng

a. Nếu Nhà thầu bị cản trở thực hiện nhiệm vụ của mình theo hợp đồng do bất khả kháng mà đã thông báo theo các điều khoản của hợp đồng dẫn đến chậm thực hiện công việc và phát sinh chi phí do bất khả kháng, Nhà thầu sẽ có quyền đề nghị xử lý như sau:

- Được kéo dài thời gian do sự chậm trễ theo quy định của Hợp đồng (gia hạn thời gian hoàn thành).

- Được thanh toán các chi phí phát sinh theo các điều khoản quy định trong hợp đồng.

b. Chủ đầu tư phải xem xét quyết định các đề nghị của Nhà thầu.

c. Việc xử lý hậu quả bất khả kháng không áp dụng đối với các nghĩa vụ thanh toán tiền của bất cứ bên nào cho bên kia theo hợp đồng.

6. Chấm dứt hợp đồng do bất khả kháng, thanh toán, hết trách nhiệm

a. Nếu việc thực hiện các công việc của hợp đồng bị dừng do bất khả kháng đã được thông báo theo quy định của hợp đồng trong khoảng thời gian mà tổng số ngày bị dừng lớn hơn số ngày do bất khả kháng đã được thông báo, thì một trong hai bên có quyền gửi thông báo chấm dứt hợp đồng cho bên kia.

b. Đối với trường hợp chấm dứt này, Chủ đầu tư sẽ phải thanh toán cho Nhà thầu:

- Các khoản thanh toán cho bất kỳ công việc nào đã được thực hiện mà giá đã được nêu trong hợp đồng.

Điều 23. Tạm ngừng công việc trong hợp đồng

1. Tạm ngừng công việc bởi Chủ đầu tư
Nếu Nhà thầu không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, Chủ đầu tư có thể ra thông báo tạm ngừng toàn bộ hoặc một phần công việc của Nhà thầu, Chủ đầu tư phải nêu rõ phần lỗi của Nhà thầu và yêu cầu Nhà thầu phải thực hiện và sửa chữa các sai sót trong khoảng thời gian hợp lý cụ thể, đồng thời Nhà thầu phải bồi thường thiệt hại cho đại diện Chủ đầu tư do tạm ngừng công việc.

2. Tạm ngừng công việc bởi Nhà thầu
a. Nếu Chủ đầu tư không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, không thanh toán theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng này quá 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán, sau khi thông báo cho Chủ đầu tư, Nhà thầu có thể sẽ tạm ngừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc).

b. Sau khi Chủ đầu tư thực hiện các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng, Nhà thầu phải tiếp tục tiến hành công việc bình thường ngay khi có thể được.

c. Nếu các chi phí phát sinh là hậu quả của việc tạm ngừng công việc (hoặc do giảm tỷ lệ công việc) theo khoản này, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư để xem xét. Sau khi nhận được thông báo, Chủ đầu tư xem xét và có ý kiến về các vấn đề đã nêu.

3. Trước khi tạm ngừng thực hiện công việc trong hợp đồng thì một bên phải thông báo cho bên kia biết bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do tạm ngừng công việc thực hiện. Hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết để tiếp tục thực hiện Hợp đồng.

Điều 24. Chấm dứt hợp đồng

1. Chấm dứt Hợp đồng bởi Chủ đầu tư
Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng sau 05 ngày kể từ ngày gửi văn bản kết thúc hợp đồng đến Nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu:

a. Nhà thầu không sửa chữa được sai sót nghiêm trọng mà trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư về sai sót đó.

b. Nhà thầu không có lý do chính đáng mà không tiếp tục thực hiện công việc theo Điều 27 [Thời gian và tiến độ thực hiện Hợp đồng].
c. Chuyển nhượng hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của Chủ đầu tư.

d. Nhà thầu bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, phải thương lượng với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự giám sát của người quản lý tài sản, người được ủy quyền hoặc người quản lý vì lợi ích của chủ nợ hoặc đã có hành động hoặc sự kiện nào xảy ra (theo các Luật được áp dụng) có ảnh hưởng tương tự tới các hoạt động hoặc sự kiện này.

đ. Nhà thầu từ chối không tuân theo quyết định cuối cùng đã đạt được thông qua trọng tài phân xử tại Điều 29 [Khiếu nại và giải quyết tranh chấp].
e. Nhà thầu cố ý trình Chủ đầu tư các tài liệu không đúng sự thật gây ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ và lợi ích của Chủ đầu tư.

f. Trường hợp bất khả kháng quy định tại Điều 22 [Rủi ro và bất khả kháng].
Sau khi chấm dứt hợp đồng, Chủ đầu tư có thể thuê các Nhà thầu khác thực hiện tiếp công việc tư vấn. Chủ đầu tư và các Nhà thầu này có thể sử dụng bất cứ tài liệu nào đã có.

2. Chấm dứt hợp đồng bởi Nhà thầu
Nhà thầu tư vấn có thể chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản trước cho đại diện Chủ đầu tư tối thiểu là 10 ngày trong các trường hợp sau đây:

a. Sau 30 ngày liên tục công việc bị ngừng do lỗi của Chủ đầu tư.
b. Chủ đầu tư không thanh toán cho Nhà thầu theo hợp đồng và không thuộc đối tượng tranh chấp theo Điều 29 [Khiếu nại và giải quyết tranh chấp] sau 45 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.

c. Chủ đầu tư không tuân theo quyết định cuối cùng đã đạt được thông qua trọng tài phân xử tại Điều 29 [Khiếu nại và giải quyết tranh chấp].
d. Do hậu quả của sự kiện bất khả kháng mà Nhà thầu không thể thực hiện một phần quan trọng công việc trong thời gian không dưới 07 ngày.

e. Chủ đầu tư bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản phải điều đình với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự điều hành của người được ủy thác hoặc người đại diện cho quyền lợi của chủ nợ hoặc nếu đã có hành động hoặc sự kiện nào đó xẩy ra (theo các Luật hiện hành) có tác dụng tương tự tới các hành động hoặc sự kiện đó.

3. Khi chấm dứt hợp đồng, thì các quyền và nghĩa vụ của các bên sẽ chấm dứt trừ điều khoản về giải quyết tranh chấp.

4. Khi một trong hai bên chấm dứt hợp đồng, thì ngay khi gửi hay nhận văn bản chấm dứt hợp đồng, Nhà thầu sẽ thực hiện các bước cần thiết để kết thúc công việc tư vấn một cách nhanh chóng và cố gắng để giảm tối đa mức chi phí.

5. Thanh toán khi chấm dứt hợp đồng: Việc thanh toán thực hiện theo Điều 14 [Giá hợp đồng] cho các công việc đã thực hiện trước ngày chấm dứt có hiệu lực (bao gồm chi phí chuyên gia, chi phí mua sắm thiết bị, các chi phí khác...).

Sau khi chấm dứt hợp đồng Nhà thầu phải chuyển các tài liệu mà mình đã thực hiện được tại thời điểm chấm dứt hợp đồng cho Chủ đầu tư. Chủ đầu tư có thể tiếp tục thực hiện công việc hoặc sắp đặt cho đơn vị khác thực hiện. Chủ đầu tư và đơn vị này khi đó có thể sử dụng bất cứ tài liệu nào của Nhà thầu đã được thực hiện hoặc đại diện Nhà thầu thực hiện.

Điều 25. Quyết toán và thanh lý hợp đồng

1. Quyết toán Hợp đồng

Trong vòng 5 ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung công việc tư vấn theo Hợp đồng, khi nhận được Biên bản nghiệm thu và xác nhận của Chủ đầu tư rằng Nhà thầu đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng, Nhà thầu sẽ trình cho Chủ đầu tư  07 bộ tài liệu quyết toán hợp đồng, hồ sơ quyết toán bao gồm:

a. Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung công việc tư vấn.

b. Bản xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có).

c. Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng trong đó nêu rõ phần đã thanh toán và giá trị còn lại mà Chủ đầu tư phải thanh toán cho Nhà thầu.

Nếu Chủ đầu tư không đồng ý hoặc cho rằng Nhà thầu chưa cung cấp đủ cơ sở để xác nhận một phần nào đó của tài liệu quyết toán hợp đồng, Nhà thầu sẽ cung cấp thêm thông tin khi Chủ đầu tư có yêu cầu hợp lý và sẽ thay đổi theo sự thống nhất của hai bên. Nhà thầu sẽ chuẩn bị và trình cho Chủ đầu tư quyết toán hợp đồng như hai bên đã thống nhất.

Sau khi hai bên đã thống nhất tài liệu quyết toán, Chủ đầu tư sẽ thanh toán toàn bộ giá trị còn lại của hợp đồng cho Nhà thầu.

d. Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng.

đ. Thời hạn thực hiện quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Thời hạn quyết toán hợp đồng không vượt quá 60 ngày, kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc của hợp đồng, bao gồm cả phần công việc phát sinh (nếu có).

2. Việc thanh lý hợp đồng phải được hoàn tất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc bị chấm dứt theo Điều 24 [Chấm dứt Hợp đồng].

Điều 26. Nghiệm thu sản phẩm tư vấn

Sau khi đã nhận đầy đủ hồ sơ và báo cáo kiểm toán do Nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư căn cứ vào hợp đồng này, các tiêu chuẩn, quy chuẩn để tổ chức nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng. Những sai sót trong sản phẩm tư vấn xây dựng Nhà thầu tư vấn phải hoàn chỉnh theo đúng các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng.

Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành là biên bản nghiệm thu chất lượng (theo quy định về quản lý chất lượng công trình) có ghi cả khối lượng.

Điều 27. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng

1. Thời gian thực hiện Hợp đồng



Thời gian thực hiện hợp đồng là: 45 ngày.
2. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, trường hợp Nhà thầu hoặc Chủ đầu tư gặp khó khăn dẫn đến chậm trễ thời gian thực hiện Hợp đồng thì một bên phải thông báo cho bên kia biết, đồng thời nêu rõ lý do cùng thời gian dự tính kéo dài. Sau khi nhận được thông báo kéo dài thời gian của một bên, bên kia sẽ nghiên cứu xem xét. Trường hợp chấp thuận gia hạn hợp đồng, các bên sẽ thương thảo và ký kết Phụ lục bổ sung Hợp đồng.

3. Việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng không được phép làm tăng giá hợp đồng nếu việc chậm trễ do lỗi của Nhà thầu.
Điều 28. Tạm ứng và thanh toán

1. Tạm ứng: Không
2. Tiến độ thanh toán

Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho nhà thầu 01 lần theo giá trị quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và sau khi có kế hoạch phan bổ vốn.
Trong vòng 07 ngày và phụ thuộc vào nguồn vốn được giao, kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ của Nhà thầu, Chủ đầu tư phải thanh toán cho Nhà thầu.

3. Hồ sơ thanh toán gồm:

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành 

(Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành là biên bản nghiệm thu chất lượng (theo quy định về quản lý chất lượng công trình) có ghi cả khối lượng).

- Bảng tính giá trị khối lượng phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi hợp đồng theo quy định.
- Đề nghị thanh toán của Nhà thầu bao gồm: Giá trị hoàn thành theo hợp đồng, giá trị cho những công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng (nếu có), giá trị đề nghị thanh toán sau khi đã bù trừ các khoản này theo Mẩu số 03.aTT [Đề nghị thanh toán].

4. Đồng tiền thanh toán là đồng tiền Việt Nam.

Điều 29. Khiếu nại, hòa giải và giải quyết tranh chấp

1. Khi một bên phát hiện bên kia thực hiện không đúng hoặc không thực hiện nghĩa vụ theo đúng Hợp đồng thì có quyền yêu cầu bên kia thực hiện theo đúng nội dung Hợp đồng đã ký kết. Khi đó bên phát hiện có quyền khiếu nại bên kia về nội dung này. Bên kia phải đưa ra các căn cứ, dẫn chứng cụ thể để làm sáng tỏ nội dung khiếu nại trong vòng 05 ngày. Nếu những các căn cứ, dẫn chứng không hợp lý thì phải chấp thuận những khiếu nại của bên kia.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hiện những nội dung không phù hợp
với hợp đồng đã ký, bên phát hiện phải thông báo ngay cho bên kia về những nội dung đó và khiếu nại về các nội dung này. Ngoài khoảng thời gian này nếu không bên nào có khiếu nại thì các bên phải thực hiện theo đúng những thỏa thuận đã ký.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, bên nhận được khiếu nại phải chấp thuận với những khiếu nại đó hoặc phải đưa ra những căn cứ, dẫn chứng về những nội dung cho rằng việc khiếu nại của bên kia là không phù hợp với hợp đồng đã ký. Ngoài khoảng thời gian này nếu bên nhận được khiếu nại không có ý kiến thì coi như đã chấp thuận với những nội dung khiếu nại do bên kia đưa ra.

2. Khi có tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng, các bên sẽ cố gắng thương lượng để giải quyết bằng biện pháp hòa giải.

Trường hợp thương lượng không có kết quả thì trong vòng 28 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp hợp đồng không thể hòa giải, các bên sẽ gửi vấn đề lên trọng tài để xử lý tranh chấp theo các quy tắc của Việt Nam (hoặc Tòa án Nhân dân) theo quy định của pháp luật. Quyết định của trọng tài (hoặc Tòa án Nhân dân) là quyết định cuối cùng và có tính chất bắt buộc với các bên.

3. Hợp đồng bị vô hiệu, chấm dứt không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản về giải quyết tranh chấp.

Điều 30. Thưởng, phạt, bồi thường thiệt hại
1. Thưởng hợp đồng: Không áp dụng.

2. Phạt vi phạm hợp đồng:
Nếu do lỗi của tư vấn làm chậm tiến độ 01 ngày phạt 0,4% giá trị hợp đồng nhưng tổng số tiền phạt không quá 12% phần giá trị hợp đồng vi phạm.

Đối với Chủ đầu tư: Không áp dụng.
Điều 31. Điều Khoản chung

Các bên đồng ý với tất cả các điều khoản, quy định và điều kiện của hợp đồng này. Không có cơ quan nào hoặc đại diện của bên nào có quyền đưa ra tuyên bố, trình bày, hứa hẹn hoặc thỏa thuận nào mà không được nêu ra trong Hợp đồng; Không bên nào bị ràng buộc hoặc có trách nhiệm trước các điều đó.

Các bên cam kết thực hiện một cách trung thực, công bằng và đảm bảo để thực hiện theo mục tiêu của Hợp đồng.

Hợp đồng này được lập thành 06 bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Chủ đầu tư sẽ giữ 05 bản, Nhà thầu sẽ giữ 01 bản .

PHẦN 4. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

Điều 1. Loại hợp đồng

Loại hợp đồng: Trọn gói.
Điều 2. Luật áp dụng và ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng

2. Ngôn ngữ của hợp đồng: Ngôn ngữ của hợp đồng này được thể hiện bằng tiếng Việt.

Điều 3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng (nếu có) và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng (đối với trường hợp các bên thỏa thuận phải có bảo lãnh tiền tạm ứng): Không thực hiện.
Điều 4. Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn xây dựng

2. Số lượng hồ sơ sản phẩm tư vấn xây dựng của hợp đồng là 06 bộ.
Điều 5. Giá hợp đồng

1. Giá hợp đồng

a) Giá hợp đồng được xác định với số tiền: 24.244.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu, hai trăm bốn mươi bốn nghìn đồng./.), chi phí trên đã bao gồm thuế VAT.
Điều 6. Điều chỉnh hợp đồng tư vấn xây dựng

1. Các trường hợp được điều chỉnh khối lượng, phạm vi và trình tự, thủ tục điều chỉnh khối lượng: Trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu thay đổi phạm vi công việc (tăng, giảm) trong Hợp đồng thì đối với khối lượng công việc này các bên thỏa thuận điều chỉnh tương ứng.

Đối với khối lượng phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng tư vấn xây dựng đã ký kết mà chưa có đơn giá trong hợp đồng thì được xác định trên cơ sở thỏa thuận hợp đồng và quy định pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Các bên phải ký kết phụ lục hợp đồng làm cơ sở cho việc thanh toán, quyết toán hợp đồng.

2. Các trường hợp được điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng: 
a. Trường hợp thời hạn hoàn thành công việc tư vấn chậm so với tiến độ công việc của Hợp đồng do lỗi của nhà thầu thì nhà thầu phải có giải pháp khắc phục để bảo đảm tiến độ hợp đồng. Nếu tiến độ thực hiện hợp đồng bị kéo dài so với tiến độ hợp đồng đã ký thì nhà thầu phải kiến nghị chủ đầu tư gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng. Trường hợp phát sinh chi phí thì nhà thầu phải khắc phục bằng chi phí của mình. Nếu gây thiệt hại cho chủ đầu tư thì nhà thầu phải bồi thường.

b. Trường hợp thời hạn hoàn thành hợp đồng tư vấn chậm so với tiến độ của Hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư thì chủ đầu tư phải gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng. 

Điều 7. Nhân lực của Nhà thầu
1. Nhà thầu phải gửi văn bản thông báo cho Chủ đầu tư trong vòng là 5 ngày.

Điều 8. Chấm dứt hợp đồng

Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng sau 05 ngày.

Nhà thầu tư vấn không sửa chữa được sai sót nghiêm trọng mà Nhà thầu tư vấn không thể khắc phục được trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình trong vòng 03 ngày.
Nhà thầu không có lý do chính đáng mà không tiếp tục thực hiện công việc theo Điều 27 [Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng], hoặc 15 ngày.
Nhà thầu có thể chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản trước cho Chủ đầu tư tối thiểu là 10 ngày.
Công việc bị ngừng do lỗi của Chủ đầu tư trong khoảng thời gian 3 ngày.

Chủ đầu tư không thanh toán cho Nhà thầu tư vấn theo hợp đồng và không thuộc đối tượng tranh chấp theo Điều 29 [Khiếu nại, hòa giải và giải quyết tranh chấp] sau khoảng thời gian 45 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.

Do hậu quả của sự kiện bất khả kháng mà Nhà thầu tư vấn không thể thực hiện một phần quan trọng công việc trong thời gian 30 ngày.
Điều 9. Nghiệm thu sản phẩm tư vấn

Nghiệm thu sản phẩm được tiến hành 01 lần.
Điều 10. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng

1. Tiến độ thực hiện hợp đồng với tổng thời gian thực hiện là 45 ngày. 

2. Tiến độ chi tiết:

Thời gian và phần công việc hoàn thành là 45 ngày. 

Điều 11. Tạm ứng và thanh toán

1. Tạm ứng: Không
2. Tiến độ thanh toán

Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho nhà thầu 01 lần theo giá trị quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và sau khi có kế hoạch phan bổ vốn.
Trong vòng 07 ngày và phụ thuộc vào nguồn vốn được giao, kể từ ngày Chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ của Nhà thầu, Chủ đầu tư phải thanh toán cho Nhà thầu.

Điều 12. Khiếu nại, hòa giải và giải quyết tranh chấp

1. Thời gian để làm sáng tỏ nội dung khiếu nại là 28 ngày. 

2. Khi có tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên sẽ cố gắng thương lượng để giải quyết bằng biện pháp hòa giải.

Thời gian để tiến hành hòa giải là 30 ngày.
Khoảng thời gian các bên được quyền gửi vấn đề lên Trọng tài để xử lý tranh chấp theo các quy tắc của Việt Nam (hoặc Tòa án Nhân dân) theo quy định của pháp luật là 30 ngày [Ghi cụ thể trong vòng bao nhiêu ngày].

Giải quyết tranh chấp là 30 ngày.
Điều 13. Thưởng, phạt, bồi thường thiệt hại

1. Thưởng hợp đồng: Không thực hiện
2. Phạt vi phạm hợp đồng

Thời gian chậm tiến độ thực hiện hợp đồng là 30 ngày.
Tỷ lệ phạt là 12% giá hợp đồng.

Số tiền phạt tối đa bên nhận phải chịu là 12% giá trị hợp đồng.

3. Bồi thường thiệt hại: Không thực hiện.
Điều 14. Điều khoản chung

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng này bao gồm 20 trang và 01 Phụ lục biểu giá đi kèm, được lập thành 06 bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Chủ đầu tư sẽ giữ 04 bản, Nhà thầu tư vấn sẽ giữ 02 bản./. 
	NHÀ THẦU TƯ VẤN
HOẶC ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 
CỦA NHÀ THẦU TƯ VẤN
(Ghi tên, chức danh, ký tên, đóng dấu)
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PHỤ LỤC BIỂU GIÁ HỢP ĐỒNG

(Kèm theo Hợp đồng: 06.01/2026/HĐTV-DA ngày 06/01/2026 )

Gói thầu số 04: Kiểm toán độc lập thuộc Dự án: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng
Đơn vị tính: Đồng
	Stt
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá 

(Trọn gói)
	Thành tiền

	1
	Kiểm toán độc lập 
	Khoản
	01
	24.244.000
	24.244.000

	
	Làm tròn
	
	
	
	24.244.000


(Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu, hai trăm bốn mươi bốn

 nghìn đồng/.).
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