NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 1

Hải Phòng, ngày 06 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Tập kết vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị thi công, công tác chuẩn bị.

- Vận chuyển vật liệu thi công.

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

- Bàn giao mặt bằng thi công xây dựng

- Kiểm tra điều kiện khởi công

- Kiểm tra nhân lực, máy móc thiết bị của nhà thầu

- Kiểm tra công tác quản lý chất lượng

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 2

Hải Phòng, ngày 07 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay; máy hàn xoay chiều

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Vận chuyển vật liệu thi công.

* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Phá dỡ thanh giằng, tường cũ

- Đào bùn lắng lòng kênh

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 3

Hải Phòng, ngày 08 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay; máy hàn xoay chiều

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Vận chuyển vật liệu thi công.

* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Phá dỡ thanh giằng, tường cũ

- Đào bùn lắng lòng kênh

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 4

Hải Phòng, ngày 09 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay; máy hàn xoay chiều

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Vận chuyển vật liệu thi công.

* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Phá dỡ thanh giằng, tường cũ

- Đào bùn lắng lòng kênh

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 5

Hải Phòng, ngày 10 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay; máy hàn xoay chiều

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Vận chuyển vật liệu thi công.

* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Phá dỡ thanh giằng, tường cũ

- Đào bùn lắng lòng kênh

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 6

Hải Phòng, ngày 11 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay; máy hàn xoay chiều

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Vận chuyển vật liệu thi công.

* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Phá dỡ thanh giằng, tường cũ

- Đào bùn lắng lòng kênh

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 7

Hải Phòng, ngày 12 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay; máy hàn xoay chiều

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Vận chuyển vật liệu thi công.

* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Phá dỡ thanh giằng, tường cũ

- Đào bùn lắng lòng kênh

* Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)

- Đào đất mở móng

- Đóng cọc tre

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 8

Hải Phòng, ngày 13 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay; máy hàn xoay chiều

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Vận chuyển vật liệu thi công.

* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Phá dỡ thanh giằng, tường cũ

- Đào bùn lắng lòng kênh

* Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)

- Đào đất mở móng

- Đóng cọc tre

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 9

Hải Phòng, ngày 14 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay; máy hàn xoay chiều

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Vận chuyển vật liệu thi công.

* Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)

- Đào đất mở móng ; Đóng cọc tre

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

- Tập kết vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị thi công, công tác chuẩn bị.

- Vận chuyển vật liệu thi công.

* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2) : Phá dỡ thanh giằng, tường cũ ; Đào bùn lắng lòng kênh

* Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B) : Đào đất mở móng ; Đóng cọc tre

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 10

Hải Phòng, ngày 15 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy cắt, uốn thép; Máy khoan bê tông cầm tay

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Phá lớp vữa trát tường kênh xây cũ

* Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)

- Đắp cát đen lót móng

- Gia công lắp dựng ván khuôn bản đáy tuyến kênh xây.

- Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép thanh chống, tấm đan đúc sẵn (toàn tuyến).

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 11

Hải Phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy cắt, uốn thép; Máy khoan bê tông cầm tay

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Phá lớp vữa trát tường kênh xây cũ

* Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)

- Đắp cát đen lót móng

- Gia công lắp dựng ván khuôn bản đáy tuyến kênh xây.

- Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép thanh chống, tấm đan đúc sẵn (toàn tuyến).

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

* Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)

- Đắp cát đen lót móng

- Rải ni lông lót phục vụ đổ bê tông.

- Gia công lắp dựng ván khuôn bản đáy tuyến kênh xây.

- Gia công lắp dựng ván khuôn,

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 12

Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay, Máy trộn bê tông, máy đầm dùi

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Phá lớp vữa trát tường kênh xây cũ

* Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)

- Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M250.

- Đổ bê tông thanh chống, tấm đan đúc sẵn đá 1x2 M200 (toàn tuyến).

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

* Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)

- Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M250.

- Đổ bê tông thanh chống, tấm đan đúc sẵn đá 1x2 M200 (toàn tuyến).

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 13

Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Phá lớp vữa trát tường kênh xây cũ

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 14

Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Phá lớp vữa trát tường kênh xây cũ

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 15

Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Phá lớp vữa trát tường kênh xây cũ

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 16

Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay, Máy mài

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Phá lớp vữa trát tường kênh xây cũ

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Phá lớp vữa trát tường kênh xây cũ

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 17

Hải Phòng, ngày 22 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn bê tông, máy đầm dùi

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng

- Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M200.

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

* Kênh xây TB Đại Đồng

- Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M200.

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 18

Hải Phòng, ngày 23 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn bê tông, máy đầm dùi

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1)

- Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M200.

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

* Kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1)

- Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M200.

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 19

Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn bê tông, máy đầm dùi

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 2)

- Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M200.

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

* Kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 2)

- Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M200.

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 20

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Xây tường kênh xây VXM M75 đoạn kênh xây sau trạm bơm Đại Đồng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 21

Hải Phòng, ngày 26 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Xây tường kênh xây VXM M75 đoạn kênh xây sau trạm bơm Đại Đồng 2 (đoạn 1)

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 22

Hải Phòng, ngày 27 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Xây tường kênh xây VXM M75 đoạn kênh xây sau trạm bơm Đại Đồng 2 (đoạn 1)

- Vận chuyển phế thải đổ đi

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 23

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Xây tường kênh xây VXM M75 đoạn kênh xây sau trạm bơm Đại Đồng 2 (đoạn 2)

- Vận chuyển phế thải đổ đi

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 24

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Xây tường kênh xây VXM M75 đoạn kênh xây sau trạm bơm Đại Đồng 2 (đoạn 2)

- Vận chuyển phế thải đổ đi

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

- Xây tường kênh xây VXM M75 đoạn tường đổ vỡ và đoạn kênh xây mới.

- Thi công khe lún giấy dầu tẩm nhựa đường giữa các khoang đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)

- Vận chuyển phế thải đổ đi

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 25

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 26

Hải Phòng, ngày 31 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 27

Hải Phòng, ngày 01 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 28

Hải Phòng, ngày 02 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 29

Hải Phòng, ngày 03 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 30

Hải Phòng, ngày 04 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 31

Hải Phòng, ngày 05 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 32

Hải Phòng, ngày 06 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 33

Hải Phòng, ngày 07 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 34

Hải Phòng, ngày 08 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 35

Hải Phòng, ngày 09 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 36

Hải Phòng, ngày 10 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Đắp đất áp trúc

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 37

Hải Phòng, ngày 11 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Đắp đất áp trúc

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 38

Hải Phòng, ngày 12 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Đắp đất áp trúc

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 39

Hải Phòng, ngày 13 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đầm đất cầm tay

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Đắp đất áp trúc

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 40

Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đầm đất cầm tay

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Lắp đặt thanh chống

- Đắp đất áp trúc

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 41

Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đầm đất cầm tay

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Lắp đặt thanh chống

- Đắp đất áp trúc

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 42

Hải Phòng, ngày 25 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đầm đất cầm tay

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Lắp đặt thanh chống

- Đắp đất áp trúc

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 43

Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đầm đất cầm tay

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Lắp đặt thanh chống

- Đắp đất áp trúc

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)

- Lắp đặt thanh chống

- Đắp đất áp trúc

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |