NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 1
Hải Phòng, ngày 06 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 
x


2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: 
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Tập kết vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị thi công, công tác chuẩn bị.
- Vận chuyển vật liệu thi công.
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
- Bàn giao mặt bằng thi công xây dựng
- Kiểm tra điều kiện khởi công
- Kiểm tra nhân lực, máy móc thiết bị của nhà thầu
- Kiểm tra công tác quản lý chất lượng
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 2
Hải Phòng, ngày 07 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 
x


2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay; máy hàn xoay chiều
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Vận chuyển vật liệu thi công.
* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Phá dỡ thanh giằng, tường cũ
- Đào bùn lắng lòng kênh
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 3
Hải Phòng, ngày 08 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 
x


2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay; máy hàn xoay chiều
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Vận chuyển vật liệu thi công.
* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Phá dỡ thanh giằng, tường cũ
- Đào bùn lắng lòng kênh
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 4
Hải Phòng, ngày 09 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 
x


2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay; máy hàn xoay chiều
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Vận chuyển vật liệu thi công.
* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Phá dỡ thanh giằng, tường cũ
- Đào bùn lắng lòng kênh
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 5
Hải Phòng, ngày 10 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 
x


2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay; máy hàn xoay chiều
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Vận chuyển vật liệu thi công.
* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Phá dỡ thanh giằng, tường cũ
- Đào bùn lắng lòng kênh
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 6
Hải Phòng, ngày 11 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 
x


2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay; máy hàn xoay chiều
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Vận chuyển vật liệu thi công.
* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Phá dỡ thanh giằng, tường cũ
- Đào bùn lắng lòng kênh
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 7
Hải Phòng, ngày 12 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 
x


2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay; máy hàn xoay chiều
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Vận chuyển vật liệu thi công.
* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Phá dỡ thanh giằng, tường cũ
- Đào bùn lắng lòng kênh
* Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)
- Đào đất mở móng
- Đóng cọc tre
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 8
Hải Phòng, ngày 13 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay; máy hàn xoay chiều
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Vận chuyển vật liệu thi công.
* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Phá dỡ thanh giằng, tường cũ
- Đào bùn lắng lòng kênh
* Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)
- Đào đất mở móng
- Đóng cọc tre
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 9
Hải Phòng, ngày 14 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay; máy hàn xoay chiều
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Vận chuyển vật liệu thi công.
* Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)
- Đào đất mở móng ; Đóng cọc tre
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
- Tập kết vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị thi công, công tác chuẩn bị.
- Vận chuyển vật liệu thi công.
* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2) : Phá dỡ thanh giằng, tường cũ ; Đào bùn lắng lòng kênh
* Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B) : Đào đất mở móng ; Đóng cọc tre
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 10
Hải Phòng, ngày 15 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy cắt, uốn thép; Máy khoan bê tông cầm tay
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Phá lớp vữa trát tường kênh xây cũ
* Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)
- Đắp cát đen lót móng
- Gia công lắp dựng ván khuôn bản đáy tuyến kênh xây.
- Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép thanh chống, tấm đan đúc sẵn (toàn tuyến).
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 11
Hải Phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy cắt, uốn thép; Máy khoan bê tông cầm tay
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Phá lớp vữa trát tường kênh xây cũ
* Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)
- Đắp cát đen lót móng
- Gia công lắp dựng ván khuôn bản đáy tuyến kênh xây.
- Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép thanh chống, tấm đan đúc sẵn (toàn tuyến).
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
* Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)
- Đắp cát đen lót móng
- Rải ni lông lót phục vụ đổ bê tông.
- Gia công lắp dựng ván khuôn bản đáy tuyến kênh xây.
- Gia công lắp dựng ván khuôn,
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG



Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG



Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 12
Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay, Máy trộn bê tông, máy đầm dùi
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Phá lớp vữa trát tường kênh xây cũ
* Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)
- Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M250.
- Đổ bê tông thanh chống, tấm đan đúc sẵn đá 1x2 M200 (toàn tuyến).
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
* Đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)
- Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M250.
- Đổ bê tông thanh chống, tấm đan đúc sẵn đá 1x2 M200 (toàn tuyến).
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 13
Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Phá lớp vữa trát tường kênh xây cũ
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 14
Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Phá lớp vữa trát tường kênh xây cũ
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 15
Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Phá lớp vữa trát tường kênh xây cũ
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 16
Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy khoan bê tông cầm tay, Máy mài
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Phá lớp vữa trát tường kênh xây cũ
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
* Kênh xây TB Đại Đồng, TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Phá lớp vữa trát tường kênh xây cũ
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 17
Hải Phòng, ngày 22 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 
x


2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy trộn bê tông, máy đầm dùi
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
* Kênh xây TB Đại Đồng
- Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M200.
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
* Kênh xây TB Đại Đồng
- Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M200.
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 18
Hải Phòng, ngày 23 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 
x


2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy trộn bê tông, máy đầm dùi
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
* Kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1)
- Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M200.
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
* Kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1)
- Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M200.
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 19
Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 
x


2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy trộn bê tông, máy đầm dùi
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
* Kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 2)
- Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M200.
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
* Kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 2)
- Đổ bê tông bản đáy kênh xây đá 1x2 M200.
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 20
Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Xây tường kênh xây VXM M75 đoạn kênh xây sau trạm bơm Đại Đồng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 21
Hải Phòng, ngày 26 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Xây tường kênh xây VXM M75 đoạn kênh xây sau trạm bơm Đại Đồng 2 (đoạn 1)
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 22
Hải Phòng, ngày 27 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Xây tường kênh xây VXM M75 đoạn kênh xây sau trạm bơm Đại Đồng 2 (đoạn 1)
- Vận chuyển phế thải đổ đi
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 23
Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Xây tường kênh xây VXM M75 đoạn kênh xây sau trạm bơm Đại Đồng 2 (đoạn 2)
- Vận chuyển phế thải đổ đi
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 24
Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Xây tường kênh xây VXM M75 đoạn kênh xây sau trạm bơm Đại Đồng 2 (đoạn 2)
- Vận chuyển phế thải đổ đi
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
- Xây tường kênh xây VXM M75 đoạn tường đổ vỡ và đoạn kênh xây mới.
- Thi công khe lún giấy dầu tẩm nhựa đường giữa các khoang đoạn kênh xây mới: KXTB Đại Đồng 2 (đoạn 1) (Từ cọc Bn đến cọc B); KXTB Đại Đồng (Từ cọc Bn đến cọc B)
- Vận chuyển phế thải đổ đi
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 25
Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 26
Hải Phòng, ngày 31 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 27
Hải Phòng, ngày 01 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 28
Hải Phòng, ngày 02 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 29
Hải Phòng, ngày 03 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 30
Hải Phòng, ngày 04 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 31
Hải Phòng, ngày 05 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 32
Hải Phòng, ngày 06 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 33
Hải Phòng, ngày 07 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 34
Hải Phòng, ngày 08 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 35
Hải Phòng, ngày 09 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Trát tường kênh xây (toàn tuyến)
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 36
Hải Phòng, ngày 10 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Đắp đất áp trúc
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 37
Hải Phòng, ngày 11 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Đắp đất áp trúc
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 38
Hải Phòng, ngày 12 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy trộn vữa
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Đắp đất áp trúc
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 39
Hải Phòng, ngày 13 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đầm đất cầm tay
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Đắp đất áp trúc
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 40
Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đầm đất cầm tay
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Lắp đặt thanh chống
- Đắp đất áp trúc
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 41
Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 
x


2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đầm đất cầm tay
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Lắp đặt thanh chống
- Đắp đất áp trúc
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 42
Hải Phòng, ngày 25 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 
x


2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đầm đất cầm tay
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Lắp đặt thanh chống
- Đắp đất áp trúc
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa





NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 43
Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 
x


2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đầm đất cầm tay
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Lắp đặt thanh chống
- Đắp đất áp trúc
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
* Kênh xây TB Đại Đồng, kênh xây TB Đại Đồng 2 (đoạn 1,2)
- Lắp đặt thanh chống
- Đắp đất áp trúc
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



