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	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KIẾN MINH

Số: 133/QĐ-UBND                       
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Kiến Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2026


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Lắp đặt 

đèn chiếu sáng và trang trí khu vực trung tâm xã Kiến Minh
 
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIẾN MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2055; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy đinh về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 152/2025/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xay dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quyết định số 5055/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho các cấp, các ngành, các đơn vị;
Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 24/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho các phòng, ban, đơn vị;
Theo đề nghị của phòng Kinh tế xã tại Tờ trình số 80/TTr-KT ngày 26/01/2026 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án (gửi kèm theo Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật và Công văn số 20/KT-XD ngày 26/01/2026 của phòng Kinh tế xã về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Lắp đặt đèn chiếu sáng và trang trí khu vực trung tâm xã Kiến Minh, với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên công trình: Lắp đặt đèn chiếu sáng và trang trí khu vực trung tâm xã Kiến Minh. 
2. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế.
3. Tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH xây dựng M8. 

4. Chủ nhiệm lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Vượng.
5. Mục tiêu đầu tư: Công trình nhằm tạo điểm nhấn kiến trúc nghệ thuật đặc sắc tại khu vực trung tâm xã Kiến Minh, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân và khẳng định diện mạo phát triển của địa phương trong năm 2026.
6. Nội dung và quy mô đầu tư: 
- Hệ thống chiếu sáng sự kiện: Lắp đặt bổ sung các bộ đèn LED công suất lớn, hiệu suất cao nhằm tăng cường cường độ ánh sáng tại các trục đường chính và khu vực tổ chức các hoạt động đón Tết.

- Trang trí nghệ thuật chủ đề: Xây dựng các cụm mô hình đèn led nghệ thuật và các dải đèn hoa văn trang trí mang đậm nét văn hóa cổ truyền.

- Hạ tầng kỹ thuật tạm thời và cố định: Triển khai mạng lưới cấp điện linh hoạt, lắp đặt hệ thống tủ điều khiển phân đoạn để vận hành các chế độ chiếu sáng.

- An toàn vận hành: Thiết lập hệ thống bảo vệ quá tải, chống rò điện và tiếp địa an toàn cho toàn bộ các hạng mục trang trí ngoài trời, đảm bảo vận hành ổn định trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
7. Địa điểm thực hiện: Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng.
8. Diện tích sử dụng đất: Trên mặt bằng hiện trạng trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Kiến Minh. 

9. Phương án xây dựng: Theo hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình do công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Việt Linh lập, được phòng Kinh tế xã thẩm định tại Công văn số 116/KT-XD ngày 30/12/2025. Phương án sửa chữa, như sau:

- Cải tạo trung tâm phục vụ hành chính công: Thay thế hệ thống mái; thi công trần nhà, hệ thống cửa, hệ thống điện; tôn nền, thi công lại nền nhà, lát nền nhà gạch 60x60 cm; vệ sinh, bả và sơn hoàn thiện tường nhà; lắp đặt hệ thống chậu rửa tay phục vụ nhân dân.
10. Cấp, loại công trình: Công trình dân dụng, cấp IV. 
11. Tổng mức đầu tư: 891.968.000 đồng.
(Bằng chữ: Tám trăm chín mươi mốt triệu, chín trăm sáu mươi tám nghìn đồng).

* Trong đó: 

	- Chi phí xây dựng                                     
	:
	141.905.000
	đồng

	- Chi phí thiết bị
	:
	605.254.000
	đồng

	- Chi phí quản lý dự án                               
	:
	25.747.000
	đồng

	- Chi phí  tư vấn ĐTXD                              
	:
	63.157.000
	đồng

	- Chi phí khác                                              
	:
	13.430.000
	đồng

	- Dự phòng chi                                              
	:
	42.475.000
	đồng


12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã.
13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư ủy thác hoặc ký hợp đồng đơn vị tư vấn quản lý dự án.
14. Thời gian thực hiện: Năm 2026.
Điều 2. Giao phòng Kinh tế chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý vốn, tổ chức triển khai thi công công trình theo đúng nội dung được duyệt ở Điều 1 và các quy định về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế xã và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

	Nơi nhận: 
- Như Điều 3;     

- CT, các PCT UBND xã;

- Lưu: VT.                                                                                                                                                                                          
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