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QUYẾT ĐỊNH
     Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu chuẩn bị đầu tư Công trình: Lắp đặt đèn chiếu sáng và trang trí 
khu vực trung tâm xã Kiến Minh

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ KIẾN MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/06/2025;
Căn cứ  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025, có hiệu lực từ ngày 01/07/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư công theo phương thức đối tác công tư;
Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Thực hiện Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
Căn cứ các Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 13/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 16/12/2025 của UBND xã Kiến Minh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí công trình: Lắp đặt đèn chiếu sáng và trang trí khu vực trung tâm xã Kiến Minh;
[bookmark: _GoBack]Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-KT ngày 08/01/2026 của Phòng Kinh tế xã Kiến Minh về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư công trình: Lắp đặt đèn chiếu sáng và trang trí khu vực trung tâm xã Kiến Minh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu chuẩn bị đầu tư công trình: Lắp đặt đèn chiếu sáng và trang trí khu vực trung tâm xã Kiến Minh.
	STT
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu (nghìn đồng)
	Nguồn vốn
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
	Loại hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng

	1
	Tư vấn quản lý dự án
	23.713.000
	Ngân sách xã Kiến Minh
	Chỉ định thầu rút gọn
	Qúy I/2026
	Trọn gói
	Theo tiến độ thực hiện công trình

	2
	Tư vấn thẩm định giá trang thiết bị
	7.000.000
	Ngân sách xã Kiến Minh
	Chỉ định thầu rút gọn
	Qúy I/2026
	Trọn gói
	10 ngày

	3
	Tư lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
	47.409.000
	Ngân sách xã Kiến Minh
	Chỉ định thầu rút gọn
	Qúy I/2026
	Trọn gói
	20 ngày

	4
	Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán
	4.320.000
	Ngân sách xã Kiến Minh
	Chỉ định thầu rút gọn
	Qúy I/2026
	Trọn gói
	20 ngày

	
	Tổng giá gói thầu
	82.442.000
	
	
	
	
	



Điều 2. Các Ông (bà): Phó trưởng phòng, chuyên viên Phòng Kinh tế xã và các đơn vị liên quan căn cứ quyết định chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu, tổ chức quản lý, thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư theo quy định.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND xã (để B/cáo);
- Lưu:VT.
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