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KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Lắp đặt đèn chiếu sáng và trang trí khu vực trung tâm xã Kiến Minh 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-KT ngày    /    /2026 của phòng Kinh tế xã Kiến Minh)
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	1
	Phòng Kinh Tế
	Gói thầu số 01: Giám sát thi công và mua sắm thiết bị công trình
	Giám sát đơn vị thi công xây dựng và mua sắm thiết bị theo Hồ sơ đã được duyệt
	8.501.000
	Ngân sách xã
	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn
	15 ngày
	Quý I/2026
	Trọn gói
	15 ngày
	Không
	Không đề xuất

	2
	
	Gói thầu số 02: Quản lý dự án
	Kiểm tra, giám sát tiến độ các công việc và lên kế hoạch phù hợp với mốc thời gian đã duyệt
	25.747.000
	
	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn
	15 ngày
	Quý I/2026
	Trọn gói
	15 ngày
	Không
	

	3
	
	Gói thầu số 03: Kiểm toán độc lập
	Kiểm toán quyết toán hoàn thành dự án
	10.547.000
	
	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn
	15 ngày
	Quý I/2026
	Trọn gói
	15 ngày
	Không
	

	4
	
	Gói thầu số 04: Gói thầu xây lắp và  mua sắm thiết bị
	Thi công xây dựng theo Hồ sơ đã được duyệt, tuân thủ theo quy định của pháp luật
	747.159.000
	
	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn
	15 ngày
	Quý I/2026
	Trọn gói
	15 ngày
	Không
	

	Tổng giá gói thầu
	791.954.000
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