	UBND XÃ KIẾN MINH
PHÒNG KINH TẾ
Số:      /TTr-KT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kiến Minh, ngày     tháng    năm 2026



TỜ TRÌNH
Về việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
 Công trình: Lắp đặt đèn chiếu sáng và trang trí khu vực trung tâm 
xã Kiến Minh
	
Kính gửi:
	
- Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh;



Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính Phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;
Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh: số 1145/QĐ-UBND ngày 16/12/2025 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí công trình; số 133/QĐ-UBND ngày 26/01/2026 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; số 1255/QĐ-UBND ngày 24/12/2025 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho các phòng, ban, đơn vị;
Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-KT ngày 27/01/2026 của Trưởng phòng Kinh tế xã về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình;
Căn cứ Thông báo của Phòng Kinh tế về việc chấp thuận nghiệp thu công trình: Lắp đặt đèn chiếu sáng và trang trí khu vực trung tâm xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng.
Phòng kinh tế xã Kiến Minh thẩm định và trình Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình với các nội dung chủ yếu như sau:
- Tên công trình: Lắp đặt đèn chiếu sáng và trang trí khu vực trung tâm xã Kiến Minh;
- Địa điểm xây dựng: Trên mặt bằng hiện trạng trên địa bàn xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng;
- Tên chủ đầu tư: Phòng kinh tế xã Kiến Minh. 
- Nhà thầu lập Báo cáo KTKT công trình: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh và Công ty TNHH xây dựng M8
- Nhà thầu QLDA: Công ty TNHH tư vấn dịch vụ xây dựng MH2.
- Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng
- Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty TNHH Xây dựng Định Sơn.
- Về quyết toán dự án đề nghị phê duyệt: 
	
	
Đơn vị tính: VNĐ

	Chỉ tiêu
	Giá trị
	Chi chú

	(1)
	(2)
	(3)

	1. Tổng mức đầu tư được duyệt (Làm tròn)
	891.968.000
	 

	Trong đó:
	
	 

	 - Chi phí xây dựng và thiết bị
	747.159.000
	 

	 - Chi phí quản lý dự án
	25.747.000
	 

	 - Chi phí tư vấn ĐTXD
	63.157.000
	 

	 - Chi phí khác
	13.430.000
	 

	 - Chi phí dự phòng 
	42.475.000
	 

	2. Giá trị quyết toán trình thẩm tra (làm tròn):
	          
853.066.000


	 

	Trong đó:
	 
	 

	 - Chi phí xây dựng, thiết bị
	747.159.000
	 

	 - Chi phí quản lý dự án
	25.747.000

	 

	 - Chi phí tư vấn ĐTXD
	67.230.000

	 

	 + Chi phí khảo sát, lập báo cáo KTKT
	               
47.409.000

	 

	+ Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế- kỹ thuât.

	4.320.000
	

	 + Chi phí giám sát thi công XD và lắp đặt thiết bị
	               
8.501.000

	

	 + Chi phí thẩm định giá
	               
7.000.000

	

	 - Chi phí khác
	12.930.000

	

	+ Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán
	2.383.000
	

	+ Chi phí kiểm toán độc lập 
	10.547.000
	 


(Chi tiết xem tại hồ sơ, tài liệu trình quyết toán kèm theo)
Phòng kinh tế xã Kiến Minh kính trình Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh, thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình trên theo quy định./.

	 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
	TRƯỞNG PHÒNG




Vũ Hữu Hiệp
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