CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 10 tháng 01 năm 2026
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 01/PYC
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Kính gửi:
	Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng


Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng như sau:
* Đối tượng nghiệm thu:
- Tập kết vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị thi công, công tác chuẩn bị.
- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh
- Đóng cọc tre gia cố tuyến kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh
* Thời gian nghiệm thu: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 01 năm 2026
* Địa điểm: Tại hiện trường xây dựng công trình
	
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 11 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 01/NTCV
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG 
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng



1. Đối tượng nghiệm thu: 
- Tập kết vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị thi công, công tác chuẩn bị.
- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh
- Đóng cọc tre gia cố tuyến kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng
	Ông: Nguyễn Tuấn Thành
	Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng


b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
	Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa
	Chức vụ: Chỉ huy trưởng 


3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu: 
Bắt đầu:  8 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 01 năm 2026
Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 01 năm 2026
Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.
4. Căn cứ nghiệm thu:
a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyêt và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Hợp đồng thi công xây dựng số: 06.1.TLNĐ/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 01/PYC ngày 10 tháng 01 năm 2026;
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;
- Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng
- Chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng.
5. Các ý kiến khác: Nhà thầu đã thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan.
6. Kết luận nghiệm thu:
- Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng, đồng ý cho triển khai thi công xây dựng công việc tiếp theo./.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT





Nguyễn Tuấn Thành
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2026
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 02/PYC
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Kính gửi:
	Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng


Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng như sau:
* Đối tượng nghiệm thu:
- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng
- Đóng cọc tre gia cố tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị
* Thời gian nghiệm thu: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 01 năm 2026
* Địa điểm: Tại hiện trường xây dựng công trình
	
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 02/NTCV
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG 
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng



1. Đối tượng nghiệm thu: 
- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng
- Đóng cọc tre gia cố tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng
	Ông: Nguyễn Tuấn Thành
	Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng


b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
	Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa
	Chức vụ: Chỉ huy trưởng 


3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu: 
Bắt đầu:  8 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 01 năm 2026
Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 01 năm 2026
Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.
4. Căn cứ nghiệm thu:
a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyêt và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Hợp đồng thi công xây dựng số: 06.1.TLNĐ/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 02/PYC ngày 17 tháng 01 năm 2026;
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;
- Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng
- Chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng.
5. Các ý kiến khác: Nhà thầu đã thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan.
6. Kết luận nghiệm thu:
- Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng, đồng ý cho triển khai thi công xây dựng công việc tiếp theo./.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT





Nguyễn Tuấn Thành
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 23 tháng 01 năm 2026
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 03/PYC
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Kính gửi:
	Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng


Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng như sau:
* Đối tượng nghiệm thu:
- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống
- Đóng cọc tre gia cố tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh
* Thời gian nghiệm thu: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 01 năm 2026
* Địa điểm: Tại hiện trường xây dựng công trình
	
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 23 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 03/NTCV
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG 
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng



1. Đối tượng nghiệm thu: 
- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống
- Đóng cọc tre gia cố tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng
	Ông: Nguyễn Tuấn Thành
	Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng


b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
	Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa
	Chức vụ: Chỉ huy trưởng 


3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu: 
Bắt đầu:  14 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 01 năm 2026
Kết thúc: 17 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 01 năm 2026
Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.
4. Căn cứ nghiệm thu:
a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyêt và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Hợp đồng thi công xây dựng số: 06.1.TLNĐ/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 03/PYC ngày 23 tháng 01 năm 2026;
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;
- Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng
- Chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng.
5. Các ý kiến khác: Nhà thầu đã thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan.
6. Kết luận nghiệm thu:
- Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng, đồng ý cho triển khai thi công xây dựng công việc tiếp theo./.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT





Nguyễn Tuấn Thành
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2026
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 04/PYC
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Kính gửi:
	Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng


Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng như sau:
* Đối tượng nghiệm thu:
- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh
* Thời gian nghiệm thu: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 01 năm 2026
* Địa điểm: Tại hiện trường xây dựng công trình
	
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 26 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 04/NTCV
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG 
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng



1. Đối tượng nghiệm thu: 
- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng
	Ông: Nguyễn Tuấn Thành
	Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng


b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
	Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa
	Chức vụ: Chỉ huy trưởng 


3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu: 
Bắt đầu:  8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 01 năm 2026
Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 01 năm 2026
Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.
4. Căn cứ nghiệm thu:
a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyêt và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Hợp đồng thi công xây dựng số: 06.1.TLNĐ/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 04/PYC ngày 25 tháng 01 năm 2026;
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;
- Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng
- Chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng.
5. Các ý kiến khác: Nhà thầu đã thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan.
6. Kết luận nghiệm thu:
- Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng, đồng ý cho triển khai thi công xây dựng công việc tiếp theo./.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT





Nguyễn Tuấn Thành
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2026
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 05/PYC
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Kính gửi:
	Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng


Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng như sau:
* Đối tượng nghiệm thu:
- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng
* Thời gian nghiệm thu: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 01 năm 2026
* Địa điểm: Tại hiện trường xây dựng công trình
	
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 05/NTCV
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG 
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng



1. Đối tượng nghiệm thu: 
- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng
	Ông: Nguyễn Tuấn Thành
	Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng


b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
	Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa
	Chức vụ: Chỉ huy trưởng 


3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu: 
Bắt đầu:  14 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 01 năm 2026
Kết thúc: 17 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 01 năm 2026
Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.
4. Căn cứ nghiệm thu:
a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyêt và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Hợp đồng thi công xây dựng số: 06.1.TLNĐ/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 05/PYC ngày 30 tháng 01 năm 2026;
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;
- Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng
- Chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng.
5. Các ý kiến khác: Nhà thầu đã thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan.
6. Kết luận nghiệm thu:
- Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng, đồng ý cho triển khai thi công xây dựng công việc tiếp theo./.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT





Nguyễn Tuấn Thành
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 31 tháng 01 năm 2026
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 06/PYC
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Kính gửi:
	Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng


Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng như sau:
* Đối tượng nghiệm thu:
- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
* Thời gian nghiệm thu: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 01 năm 2026
* Địa điểm: Tại hiện trường xây dựng công trình
	
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 31 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 06/NTCV
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG 
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng



1. Đối tượng nghiệm thu: 
- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng
	Ông: Nguyễn Tuấn Thành
	Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng


b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
	Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa
	Chức vụ: Chỉ huy trưởng 


3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu: 
Bắt đầu:  14 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 01 năm 2026
Kết thúc: 17 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 01 năm 2026
Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.
4. Căn cứ nghiệm thu:
a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyêt và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Hợp đồng thi công xây dựng số: 06.1.TLNĐ/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 06/PYC ngày 31 tháng 01 năm 2026;
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;
- Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng
- Chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng.
5. Các ý kiến khác: Nhà thầu đã thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan.
6. Kết luận nghiệm thu:
- Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng, đồng ý cho triển khai thi công xây dựng công việc tiếp theo./.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT





Nguyễn Tuấn Thành
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 02 tháng 02 năm 2026
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 07/PYC
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Kính gửi:
	Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng


Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng như sau:
* Đối tượng nghiệm thu:
- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống
* Thời gian nghiệm thu: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 02 năm 2026
* Địa điểm: Tại hiện trường xây dựng công trình
	
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 02 tháng 02 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 07/NTCV
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG 
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng



1. Đối tượng nghiệm thu: 
- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng
	Ông: Nguyễn Tuấn Thành
	Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng


b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
	Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa
	Chức vụ: Chỉ huy trưởng 


3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu: 
Bắt đầu:  14 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 02 năm 2026
Kết thúc: 17 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 02 năm 2026
Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.
4. Căn cứ nghiệm thu:
a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyêt và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Hợp đồng thi công xây dựng số: 06.1.TLNĐ/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 07/PYC ngày 02 tháng 02 năm 2026;
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;
- Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng
- Chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng.
5. Các ý kiến khác: Nhà thầu đã thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan.
6. Kết luận nghiệm thu:
- Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng, đồng ý cho triển khai thi công xây dựng công việc tiếp theo./.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT





Nguyễn Tuấn Thành
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 04 tháng 02 năm 2026
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 08/PYC
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Kính gửi:
	Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng


Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng như sau:
* Đối tượng nghiệm thu:
- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
* Thời gian nghiệm thu: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 02 năm 2026
* Địa điểm: Tại hiện trường xây dựng công trình
	
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 05 tháng 02 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 08/NTCV
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG 
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng



1. Đối tượng nghiệm thu: 
- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng
	Ông: Nguyễn Tuấn Thành
	Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng


b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
	Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa
	Chức vụ: Chỉ huy trưởng 


3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu: 
Bắt đầu:  8 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 02 năm 2026
Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 02 năm 2026
Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.
4. Căn cứ nghiệm thu:
a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyêt và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Hợp đồng thi công xây dựng số: 06.1.TLNĐ/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 08/PYC ngày 04 tháng 02 năm 2026;
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;
- Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng
- Chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng.
5. Các ý kiến khác: Nhà thầu đã thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan.
6. Kết luận nghiệm thu:
- Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng, đồng ý cho triển khai thi công xây dựng công việc tiếp theo./.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT





Nguyễn Tuấn Thành
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 08 tháng 02 năm 2026
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 09/PYC
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Kính gửi:
	Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng


Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng như sau:
* Đối tượng nghiệm thu:
- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
* Thời gian nghiệm thu: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 02 năm 2026
* Địa điểm: Tại hiện trường xây dựng công trình
	
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 09 tháng 02 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 09/NTCV
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG 
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng



1. Đối tượng nghiệm thu: 
- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng
	Ông: Nguyễn Tuấn Thành
	Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng


b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
	Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa
	Chức vụ: Chỉ huy trưởng 


3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu: 
Bắt đầu:  8 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 02 năm 2026
Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 02 năm 2026
Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.
4. Căn cứ nghiệm thu:
a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyêt và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Hợp đồng thi công xây dựng số: 06.1.TLNĐ/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 09/PYC ngày 08 tháng 02 năm 2026;
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;
- Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng
- Chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng.
5. Các ý kiến khác: Nhà thầu đã thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan.
6. Kết luận nghiệm thu:
- Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng, đồng ý cho triển khai thi công xây dựng công việc tiếp theo./.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT





Nguyễn Tuấn Thành
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 11 tháng 02 năm 2026
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 10/PYC
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Kính gửi:
	Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng


Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng như sau:
* Đối tượng nghiệm thu:
- Nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Lò Gạch 1; tuyến Kênh Lò Gạch 2
* Thời gian nghiệm thu: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 02 năm 2026
* Địa điểm: Tại hiện trường xây dựng công trình
	
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 12 tháng 02 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 10/NTCV
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG 
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng



1. Đối tượng nghiệm thu: 
- Nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Lò Gạch 1; tuyến Kênh Lò Gạch 2
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng
	Ông: Nguyễn Tuấn Thành
	Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng


b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
	Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa
	Chức vụ: Chỉ huy trưởng 


3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu: 
Bắt đầu:  14 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 02 năm 2026
Kết thúc: 17 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 02 năm 2026
Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.
4. Căn cứ nghiệm thu:
a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyêt và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Hợp đồng thi công xây dựng số: 06.1.TLNĐ/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 10/PYC ngày 11 tháng 02 năm 2026;
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;
- Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng
- Chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng.
5. Các ý kiến khác: Nhà thầu đã thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan.
6. Kết luận nghiệm thu:
- Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng, đồng ý cho triển khai thi công xây dựng công việc tiếp theo./.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT





Nguyễn Tuấn Thành
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 22 tháng 02 năm 2026
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 11/PYC
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Kính gửi:
	Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng


Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng như sau:
* Đối tượng nghiệm thu:
- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Lò Gạch 1; tuyến Kênh Lò Gạch 2
* Thời gian nghiệm thu: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 02 năm 2026
* Địa điểm: Tại hiện trường xây dựng công trình
	
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 11/NTCV
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG 
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng



1. Đối tượng nghiệm thu: 
- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Lò Gạch 1; tuyến Kênh Lò Gạch 2
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng
	Ông: Nguyễn Tuấn Thành
	Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng


b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
	Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa
	Chức vụ: Chỉ huy trưởng 


3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu: 
Bắt đầu:  14 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 02 năm 2026
Kết thúc: 17 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 02 năm 2026
Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.
4. Căn cứ nghiệm thu:
a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyêt và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Hợp đồng thi công xây dựng số: 06.1.TLNĐ/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 11/PYC ngày 22 tháng 02 năm 2026;
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;
- Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng
- Chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng.
5. Các ý kiến khác: Nhà thầu đã thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan.
6. Kết luận nghiệm thu:
- Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng, đồng ý cho triển khai thi công xây dựng công việc tiếp theo./.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT





Nguyễn Tuấn Thành
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 25 tháng 02 năm 2026
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 12/PYC
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Kính gửi:
	Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng


Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng như sau:
* Đối tượng nghiệm thu:
- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Lò Gạch 1; tuyến Kênh Lò Gạch 2
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
* Thời gian nghiệm thu: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 02 năm 2026
* Địa điểm: Tại hiện trường xây dựng công trình
	
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 12/NTCV
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG 
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng



1. Đối tượng nghiệm thu: 
- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Lò Gạch 1; tuyến Kênh Lò Gạch 2
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
a. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng
	Ông: Nguyễn Tuấn Thành
	Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng


b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
	Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa
	Chức vụ: Chỉ huy trưởng 


3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu: 
Bắt đầu:  8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 02 năm 2026
Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 02 năm 2026
Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.
4. Căn cứ nghiệm thu:
a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyêt và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Hợp đồng thi công xây dựng số: 06.1.TLNĐ/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 12/PYC ngày 25 tháng 02 năm 2026;
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;
- Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng
- Chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng.
5. Các ý kiến khác: Nhà thầu đã thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan.
6. Kết luận nghiệm thu:
- Chấp nhận nghiệm thu công việc xây dựng, đồng ý cho triển khai thi công xây dựng công việc tiếp theo./.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT





Nguyễn Tuấn Thành
	NHÀ THẦU THI CÔNG





Nguyễn Sĩ Thỏa






