NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 1

Hải Phòng, ngày 06 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Tập kết vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị thi công, công tác chuẩn bị.

- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

- Bàn giao mặt bằng thi công xây dựng

- Kiểm tra điều kiện khởi công

- Kiểm tra nhân lực, máy móc thiết bị của nhà thầu

- Kiểm tra công tác quản lý chất lượng

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 2

Hải Phòng, ngày 07 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 3

Hải Phòng, ngày 08 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 4

Hải Phòng, ngày 09 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 5

Hải Phòng, ngày 10 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh

- Đóng cọc tre gia cố tuyến kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 6

Hải Phòng, ngày 11 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh

- Đóng cọc tre gia cố tuyến kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

- Tập kết vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị thi công, công tác chuẩn bị.

- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh

- Đóng cọc tre gia cố tuyến kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 7

Hải Phòng, ngày 12 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 8

Hải Phòng, ngày 13 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 9

Hải Phòng, ngày 14 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 10

Hải Phòng, ngày 15 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng

- Đóng cọc tre gia cố tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 11

Hải Phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng

- Đóng cọc tre gia cố tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 12

Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 13

Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng

- Đóng cọc tre gia cố tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 14

Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống

- Đóng cọc tre gia cố tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 15

Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống

- Đóng cọc tre gia cố tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 16

Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 17

Hải Phòng, ngày 22 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 18

Hải Phòng, ngày 23 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 19

Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, Máy đầm đất cầm tay, Ô tô

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh

- Vận chuyển đất thừa đổ đi

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 20

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, Máy đầm đất cầm tay, Ô tô

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh

- Vận chuyển đất thừa đổ đi

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 21

Hải Phòng, ngày 26 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, Máy đầm đất cầm tay, Ô tô

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh

- Vận chuyển đất thừa đổ đi

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh

- Vận chuyển đất thừa đổ đi

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 22

Hải Phòng, ngày 27 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, Máy đầm đất cầm tay, Ô tô

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng

- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh

- Vận chuyển đất thừa đổ đi

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 23

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, Máy đầm đất cầm tay, Ô tô

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng

- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh

- Vận chuyển đất thừa đổ đi

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 24

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, Máy đầm đất cầm tay, Ô tô

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng

- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh

- Vận chuyển đất thừa đổ đi

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 25

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, Máy đầm đất cầm tay, Ô tô

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng

- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh

- Vận chuyển đất thừa đổ đi

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng

- Vận chuyển đất thừa đổ đi

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 26

Hải Phòng, ngày 31 tháng 01 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, Máy đầm đất cầm tay, Ô tô

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống

- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh

- Vận chuyển đất thừa đổ đi

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh

- Vận chuyển đất thừa đổ đi

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 27

Hải Phòng, ngày 01 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, Máy đầm đất cầm tay, Ô tô

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

'- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống

- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng

- Vận chuyển đất thừa đổ đi

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 28

Hải Phòng, ngày 02 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, Máy đầm đất cầm tay, Ô tô

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

'- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống

- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng

- Vận chuyển đất thừa đổ đi

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống

- Vận chuyển đất thừa đổ đi

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 29

Hải Phòng, ngày 03 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, Ô tô

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị;  tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh

- Vận chuyển đất thừa đổ đi

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 30

Hải Phòng, ngày 04 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, Ô tô

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị;  tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh

- Vận chuyển đất thừa đổ đi

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 31

Hải Phòng, ngày 05 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, Ô tô

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị;  tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh

- Vận chuyển đất thừa đổ đi

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị;  tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh

- Vận chuyển đất thừa đổ đi

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 32

Hải Phòng, ngày 06 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, Ô tô

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống

- Vận chuyển đất thừa đổ đi

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 33

Hải Phòng, ngày 07 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, Ô tô

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh;  tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống

- Vận chuyển đất thừa đổ đi

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 34

Hải Phòng, ngày 08 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, Ô tô

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh;  tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống

- Vận chuyển đất thừa đổ đi

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 35

Hải Phòng, ngày 09 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, Ô tô

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống

- Vận chuyển đất thừa đổ đi

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống

- Vận chuyển đất thừa đổ đi

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 36

Hải Phòng, ngày 10 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Lò Gạch 1; tuyến Kênh Lò Gạch 2

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 37

Hải Phòng, ngày 11 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Lò Gạch 1; tuyến Kênh Lò Gạch 2

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 38

Hải Phòng, ngày 12 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Lò Gạch 1; tuyến Kênh Lò Gạch 2

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

- Nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Lò Gạch 1; tuyến Kênh Lò Gạch 2

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 39

Hải Phòng, ngày 13 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, Máy đầm đất cầm tay, Ô tô

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Lò Gạch 1; tuyến Kênh Lò Gạch 2

- Vận chuyển đất thừa đổ đi

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 40

Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, Máy đầm đất cầm tay, Ô tô

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Lò Gạch 1; tuyến Kênh Lò Gạch 2

- Vận chuyển đất thừa đổ đi

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Lò Gạch 1; tuyến Kênh Lò Gạch 2

- Vận chuyển đất thừa đổ đi

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 41

Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, Ô tô

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Lò Gạch 1; tuyến Kênh Lò Gạch 2

- Vận chuyển đất thừa đổ đi

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 42

Hải Phòng, ngày 25 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, Ô tô

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Lò Gạch 1; tuyến Kênh Lò Gạch 2

- Vận chuyển đất thừa đổ đi

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 43

Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2026

1. Tình hình thời tiết:

x

Bình thường                                       Nắng                                            Mưa

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị: Máy đào, Ô tô

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Lò Gạch 1; tuyến Kênh Lò Gạch 2

- Vận chuyển đất thừa đổ đi

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các chỉ tiêu đánh giá:

x

x

x

4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém

x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém

4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng

- Không.

| TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG Nguyễn Tuấn Thành |  | CHỈ HUY TRƯỞNG Nguyễn Sĩ Thỏa |
| --- | --- | --- |