NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 1
Hải Phòng, ngày 06 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 
x


2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Tập kết vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị thi công, công tác chuẩn bị.
- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
- Bàn giao mặt bằng thi công xây dựng
- Kiểm tra điều kiện khởi công
- Kiểm tra nhân lực, máy móc thiết bị của nhà thầu
- Kiểm tra công tác quản lý chất lượng
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 2
Hải Phòng, ngày 07 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 
x


2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 3
Hải Phòng, ngày 08 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 
x


2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 4
Hải Phòng, ngày 09 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 
x


2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 5
Hải Phòng, ngày 10 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 
x


2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh
- Đóng cọc tre gia cố tuyến kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 6
Hải Phòng, ngày 11 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 
x


2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh
- Đóng cọc tre gia cố tuyến kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
- Tập kết vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị thi công, công tác chuẩn bị.
- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh
- Đóng cọc tre gia cố tuyến kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 7
Hải Phòng, ngày 12 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 
x


2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 8
Hải Phòng, ngày 13 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 9
Hải Phòng, ngày 14 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 10
Hải Phòng, ngày 15 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng
- Đóng cọc tre gia cố tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 11
Hải Phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng
- Đóng cọc tre gia cố tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 12
Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 13
Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng
- Đóng cọc tre gia cố tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 14
Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống
- Đóng cọc tre gia cố tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 15
Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống
- Đóng cọc tre gia cố tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 16
Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 17
Hải Phòng, ngày 22 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 
x


2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 18
Hải Phòng, ngày 23 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 
x


2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
- Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 19
Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 
x


2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, Máy đầm đất cầm tay, Ô tô
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 20
Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, Máy đầm đất cầm tay, Ô tô
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 21
Hải Phòng, ngày 26 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, Máy đầm đất cầm tay, Ô tô
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 22
Hải Phòng, ngày 27 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, Máy đầm đất cầm tay, Ô tô
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng
- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 23
Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, Máy đầm đất cầm tay, Ô tô
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng
- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 24
Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, Máy đầm đất cầm tay, Ô tô
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng
- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 25
Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, Máy đầm đất cầm tay, Ô tô
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng
- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 26
Hải Phòng, ngày 31 tháng 01 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, Máy đầm đất cầm tay, Ô tô
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống
- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 27
Hải Phòng, ngày 01 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, Máy đầm đất cầm tay, Ô tô
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
'- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống
- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 28
Hải Phòng, ngày 02 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, Máy đầm đất cầm tay, Ô tô
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
'- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống
- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 29
Hải Phòng, ngày 03 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, Ô tô
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị;  tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 30
Hải Phòng, ngày 04 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, Ô tô
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị;  tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 31
Hải Phòng, ngày 05 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, Ô tô
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị;  tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị;  tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 32
Hải Phòng, ngày 06 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, Ô tô
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 33
Hải Phòng, ngày 07 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, Ô tô
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh;  tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 34
Hải Phòng, ngày 08 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, Ô tô
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh;  tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 35
Hải Phòng, ngày 09 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, Ô tô
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 36
Hải Phòng, ngày 10 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Lò Gạch 1; tuyến Kênh Lò Gạch 2
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 37
Hải Phòng, ngày 11 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Lò Gạch 1; tuyến Kênh Lò Gạch 2
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 38
Hải Phòng, ngày 12 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Lò Gạch 1; tuyến Kênh Lò Gạch 2
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
- Nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Lò Gạch 1; tuyến Kênh Lò Gạch 2
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 39
Hải Phòng, ngày 13 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, Máy đầm đất cầm tay, Ô tô
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Lò Gạch 1; tuyến Kênh Lò Gạch 2
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 40
Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa x



2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, Máy đầm đất cầm tay, Ô tô
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Lò Gạch 1; tuyến Kênh Lò Gạch 2
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
- Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Lò Gạch 1; tuyến Kênh Lò Gạch 2
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 41
Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 
x


2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, Ô tô
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Lò Gạch 1; tuyến Kênh Lò Gạch 2
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 42
Hải Phòng, ngày 25 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 
x


2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, Ô tô
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Lò Gạch 1; tuyến Kênh Lò Gạch 2
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
Ngày thi công thứ: 43
Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2026
1. Tình hình thời tiết: 
Bình thường                                       Nắng                                            Mưa 
x


2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực: 01 tổ
2.2. Thiết bị: Máy đào, Ô tô
3. Tình hình thi công: 
3.1. Nội dung công việc thực hiện:
- Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Lò Gạch 1; tuyến Kênh Lò Gạch 2
- Vận chuyển đất thừa đổ đi
3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:
4. Các chỉ tiêu đánh giá:
4.1 Biện pháp thi công: 	Tốt                   Bình thường                     Kém  
 x

 x

 x

4.2 Tiến độ thực hiện:	Tốt                   Bình thường                     Kém  	 x


4.3 Công tác an toàn lao động:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
4.4 Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt                   Bình thường                     Kém  
5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng
- Không.

	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG




Nguyễn Tuấn Thành
	
	CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa




