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KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cải tạo, sửa chữa công trình phụ trợ trường THCS Đại Đồng - Đông Phương, xã Kiến Minh
(Kèm theo Quyết định số 20/QĐ-THCSĐĐ-ĐP ngày 28/04/2026 của Hiệu trưởng trường THCS Đại Đồng - Đông Phương)
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	Trường THCS Đại Đồng - Đông Phương
	Gói thầu số 01: Giám sát thi công công trình
	Giám sát đơn vị thi công xây dựng theo Hồ sơ đã được duyệt
	59.138.000
	Ngân sách xã
	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn
	15 ngày
	Quý II/2026
	Trọn gói
	90 ngày
	Không
	Không đề xuất
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	Gói thầu số 02: Quản lý dự án
	Kiểm tra, giám sát tiến độ các công việc và lên kế hoạch phù hợp với mốc thời gian đã duyệt
	62.037.000
	
	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn
	15 ngày
	Quý II/2026
	Trọn gói
	90 ngày
	Không
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	Gói thầu số 03: Kiểm toán độc lập
	Kiểm toán quyết toán hoàn thành dự án
	21.117.000
	
	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn
	15 ngày
	Quý II/2026
	Trọn gói
	90 ngày
	Không
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	Gói thầu số 04: Gói thầu xây lắp
	Thi công xây dựng theo Hồ sơ đã được duyệt, tuân thủ theo quy định của pháp luật
	1.800.250.000
	
	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn
	15 ngày
	Quý II/2026
	Trọn gói
	90 ngày
	Không
	

	Tổng giá gói thầu
	1.942.542.000
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