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BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ XÁC NHẬN GIÁ TRỊ HOÀN THÀNH

- Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng số 01.2025/HĐMB/VIMC-DS ký ngày 02 tháng 10 năm 2025 giữa Công ty Cổ Phần VIMC LOGISTICS  và Công ty TNHH Xây dựng Định Sơn.
- Căn cứ vào số lượng giao nhận thực tế ;
	Hôm nay, ngày 14 tháng 5 năm 2026, tại Kho của Công ty Cổ Phần VIMC Logistic - KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Ninh Bình., chúng tôi gồm có:
Đại diện bên thi công (Bên B): CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
	Ông:  Nguyễn Sĩ Sơn                                       	Chức vụ: Giám đốc
Đại diện chủ đầu tư (Bên A): CÔNG TY CP VIMC LOGISCTIC
	Bà: Trần Thị Nhung				Chức vụ: Trưởng phòng Kinh Doanh

- Hai bên cùng nhau xác nhận khối lượng và giá trị hàng hóa, dịch vụ đã bàn giao như sau:
	STT
	NỘI DUNG
	ĐVT
	SL
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN
	THUẾ SUẤT
	TIỀN THUẾ

	1
	Hàng rào thép khu vực quây xe máy
	m
	83,11
	758.000
	62.997.380
	8%
	5.039.790

	2
	Hàng rào thép ngăn trong kho
	m
	221,35
	1.150.000
	254.554.287
	8%
	20.364.343

	
	Tổng:
	304,46
	
	317.551.667
	
	25.404.133

	
	Thanh Toán: 
	342.955.800



Bằng chữ : Ba trăm bốn mươi hai triệu chín trăm năm mươi lăm nghìn tám trăm đồng. 

KẾT LUẬN:
Bên B đã bàn giao cho Bên A toàn bộ hàng hóa theo đúng nội dung báo giá, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng thi công lắp đặt theo yêu cầu của Hợp đồng. 
Biên bản này là cơ sở để hai bên tiến hành thanh toán theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng. 
Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.
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